SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA

TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

Documento Técnico del Proyecto Formativo

Versión: 1.0 – Abril 2026

SYNCANIS

Software para la Gestión de Citas, Inventario y Comunicación Automatizada en Estéticas Caninas

(Agendamiento de citas, baño, peluquería, hidratación, exfoliación, profilaxis y cuidado integral de perros)

Aprendices

Oscar Leopoldo Ruiz Granados

Oscar Mauricio Farfan Ardila

Leidy Estefanya Malavera Rodríguez

Andrés Santiago Torres Rojas

Juan Diego Silva

Ficha

3313612

Bogotá D.C., abril de 2026

TABLA 1 – CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

Tabla 1

Control de cambios y versiones del documento SYNCANIS

| Versión | Fecha | Descripción de cambios | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Abril 2026 | Creación del documento técnico: portada, introducción, nombre SYNCANIS, estructura base. | Equipo SYNCANIS |
| 1.1 | (Pendiente) | Adición de planteamiento del problema, justificación, objetivos, alcance, impactos. | Equipo SYNCANIS |
| 1.2 | (Pendiente) | Adición de matriz de riesgo y cronograma. | Equipo SYNCANIS |
| 1.3 | (Pendiente) | Adición de la metodología SCRUM (fundamentos, roles, eventos, artefactos, DoD, herramientas). | Equipo SYNCANIS |
| 1.4 | (Pendiente) | Adición de la Fase 1 – Análisis de requisitos (elicitación, product backlog, módulos, requisitos funcionales, no funcionales, normativos, reglas de negocio, propuesta técnica). | Equipo SYNCANIS |
| 1.5 | (Pendiente) | Adición de la Fase 2 – Diseño de la solución (arquitectura, despliegue, diagramas, wireframes, mapa navegación, políticas seguridad). | Equipo SYNCANIS |
| 1.6 | (Pendiente) | Adición de la Fase 3 – Desarrollo (base de datos, objetos BD, codificación, estándares, servicios web, control versiones). | Equipo SYNCANIS |
| 1.7 | (Pendiente) | Adición de la Fase 4 – Pruebas y validación (unitarias, integración, usabilidad, rendimiento, seguridad). | Equipo SYNCANIS |
| 1.8 | (Pendiente) | Adición de la Fase 5 – Implementación y despliegue (despliegue, implantación, capacitación, manuales, respaldos, garantía). | Equipo SYNCANIS |
| 1.9 | (Pendiente) | Adición de adopción de buenas prácticas, conclusiones, recomendaciones, referencias, glosario y anexos. | Equipo SYNCANIS |
| 2.0 | (Pendiente) | Versión final con correcciones de estilo, formato APA completo, tablas y figuras definitivas, y cierre del documento. | Equipo SYNCANIS |

Nota: Las fechas se actualizarán a medida que se completen cada una de las versiones. El equipo SYNCANIS está conformado por los cinco aprendices de la ficha 3313612.

TABLA 2 – DOCENTES ASESORES POR TRIMESTRE

Tabla 2

Docentes asesores por trimestre y resultados de aprendizaje asociados

Primer trimestre

| Instructor | Competencia | Resultado de Aprendizaje (RA) |
| --- | --- | --- |
| Norenis Maria Buelvas Sarmenta | Especificación de requisitos del software | RA01: Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. |
|  |  | RA02: Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. |
| William Herreño Meneses |  | RA03: Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. |
| Ramon Emilio González Rodríguez |  | RA04: Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. |
| William Herreño Meneses | Elaboración de la propuesta técnica del software | RA01: Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. |
| Cesar Alexander Ramírez Fierro |  | RA02: Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. |
|  |  | RA03: Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes. |
| Ramon Emilio González Rodríguez | TIC | RA01: Alistar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación. |
|  |  | RA02: Aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC, de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas. |
|  |  | RA03: Evaluar los resultados, de acuerdo con los requerimientos. |
|  |  | RA04: Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación. |
| Guillermo Sánchez Isaza | Matemáticas | RA01: Identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivo. |
|  |  | RA02: Plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. |
|  |  | RA03: Resolver problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. |
|  |  | RA04: Proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado. |
| Guillermo Sánchez Isaza | Física | RA01: Identificar los principios y leyes de la física en la solución de problemas de acuerdo al contexto productivo. |
|  |  | RA02: Solucionar problemas asociados con el sector productivo con base en los principios y leyes de la física. |
|  |  | RA03: Verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas. |
|  |  | RA04: Proponer acciones de mejora en los procesos productivos de acuerdo con los principios y leyes de la física. |
| Ramon Emilio González Rodríguez | Inducción | RA01: Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. |

Segundo trimestre

| Instructor | Competencia | Resultado de Aprendizaje (RA) |
| --- | --- | --- |
| José Andrés Zambrano Díaz | Análisis de la especificación de requisitos del software | RA01: Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. |
| Edubin Torres Peña |  | RA02: Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. |
| Cesar Alexander Ramírez Fierro |  | RA03: Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. |
| Yamily Johana Bello Villamil |  | RA04: Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. |
| Cesar Augusto Peña Mateus | Inglés | RA01: Comprender información sobre situaciones cotidianas y laborales actuales y futuras a través de interacciones sociales de forma oral y escrita. |

Tercer trimestre

| Instructor | Competencia | Resultado de Aprendizaje (RA) |
| --- | --- | --- |
| Yamily Johana Bello Villamil | Modelado de los artefactos del software | RA01: Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. |
| David Leonardo Cabezas Villamil |  | RA02: Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. |
| (Instructor por definir) |  | RA03: Determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares. |
| Julieth Zahira González Villamil |  | RA04: Verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis. |
| Julieth Zahira González Villamil | Investigación | RA01: Analizar el contexto productivo según sus características y necesidades. |
|  |  | RA02: Estructurar el proyecto de acuerdo a criterios de la investigación. |
|  |  | RA03: Argumentar aspectos teóricos del proyecto según referentes nacionales e internacionales. |
|  |  | RA04: Proponer soluciones a las necesidades del contexto según resultados de la investigación. |
| Mauricio Andrés Umbarila Figueroa | Actividad física y hábitos de vida saludable | RA01: Desarrollar habilidades psicomotrices en el contexto productivo y social. |
|  |  | RA02: Practicar hábitos saludables mediante la aplicación de fundamentos de nutrición e higiene. |
|  |  | RA03: Ejecutar actividades de acondicionamiento físico orientadas hacia el mejoramiento de la condición física en los contextos productivo y social. |
|  |  | RA04: Implementar un plan de ergonomía y pausas activas según las características de la función productiva. |
| Cesar Augusto Peña Mateus | Inglés | RA02: Intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales orales y escritos. |

Nota:  Los instructores y RA de trimestres superiores se completarán a medida que avance el proyecto.

TABLA 3 – ROLES DEL EQUIPO POR TRIMESTRE (VERSIÓN TÉCNICA NEUTRAL)

Tabla 3

Roles del equipo por trimestre (según acuerdo del equipo)

| Trimestre | Product Owner | Scrum Master | Developers |
| --- | --- | --- | --- |
| Primero | No definido | No definido | No definido |
| Segundo | No definido | No definido | No definido |
| Tercero | Leidy Estefanya Malavera Rodríguez | Oscar Mauricio Farfan Ardila | - Leidy Estefanya Malavera Rodríguez - Oscar Leopoldo Ruiz Granados - Andrés Santiago Torres Rojas - Oscar Mauricio Farfan Ardila - Juan Diego Silva |
| Cuarto | (Por definir) | (Por definir) | (Por definir) |
| Quinto | (Por definir) | (Por definir) | (Por definir) |
| Sexto | (Por definir) | (Por definir) | (Por definir) |
| Séptimo | (Por definir) | (Por definir) | (Por definir) |

Nota: Durante los primeros dos trimestres, los integrantes del grupo trabajaron en equipos distintos. A mediados del segundo trimestre se reorganizó el equipo y se optó por desarrollar SYNCANIS como un proyecto nuevo, razón por la cual SCRUM y los roles se consolidaron a partir del tercer trimestre. Los roles para periodos siguientes se definirán al inicio de cada uno.

TABLA DE CONTENIDO

PORTADA

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Control de versiones

Tabla 2. Docentes asesores por trimestre

Tabla 3. Roles del equipo por trimestre

Tabla 4. Matriz de riesgos

Tabla 5. Cronograma de actividades

Tabla 6. Requisitos funcionales (RQF)

Tabla 7. Requisitos no funcionales (RQNF)

Tabla 8. Requisitos normativos (RNO)

Tabla 9. Reglas del negocio

Tabla 10. Costos estimados

Tabla 11. Requisitos de hardware

Tabla 12. Requisitos de software

Tabla 13. Documentación de casos de uso (CU001 a CU00X)

Tabla 14. Diccionario de datos

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de casos de uso general

Figura 2. Diagrama de actividades – Agendar cita

Figura 3. Diagrama de actividades – Descontar inventario

Figura 4. Diagrama de actividades – Enviar recordatorio

Figura 5. Diagrama de secuencias – Inicio de sesión

Figura 6. Diagrama de secuencias – Agendar cita

Figura 7. Diagrama de clases (modelo de dominio)

Figura 8. Modelo entidad-relación (MER)

Figura 9. Modelo relacional

Figura 10. Arquitectura del software (diagrama de componentes)

Figura 11. Diagrama de despliegue

Figura 12. Mapa de navegación

Figura 13. Mockup – Pantalla de inicio de sesión

Figura 14. Mockup – Agenda dinámica

Figura 15. Mockup – Gestión de inventario

Figura 16. Mockup – Registro de clientes y mascotas

Figura 17. Mockup – Reportes

LISTA DE ANEXOS

Anexo A. Formato de entrevista a groomers

Anexo B. Formato de encuesta a clientes

Anexo C. Lista de chequeo para observación directa

Anexo D. Plantilla de recolección documental

Anexo E. Evidencias de aplicación de técnicas (simuladas)

Anexo F. Product Backlog de SYNCANIS

Anexo G. Sprint Planning y Sprint Backlog (ejemplo)

Anexo H. Capturas de pantalla de wireframes y mockups

Anexo I. Diagramas (casos de uso, actividades, clases, MER)

Anexo J. Scripts de base de datos

Anexo K. Manual de usuário

Anexo L. Manual técnico

Anexo M. Actas de capacitación

Anexo N. Acta de entrevista con Paola Murcia

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto general del sector de mascotas en Colombia

1.2 Situación actual de las estéticas caninas

1.3 Solución propuesta: SYNCANIS

1.4 Organización del documento

2. ESTADO DEL ARTE

2.1 Antecedentes internacionales

2.2 Antecedentes nacionales (Colombia)

2.3 Tendencias tecnológicas en el sector de mascotas

2.4 Brechas y oportunidades de innovación

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Contexto actual de las estéticas caninas en Colombia

3.2 Descripción de la situación problemática

3.3 Identificación de causas y efectos

3.4 Formulación de la pregunta problema

4. JUSTIFICACIÓN

4.1 Justificación operativa

4.2 Justificación económica

4.3 Justificación estratégica

4.4 Justificación social

4.5 Justificación laboral

4.6 Justificación tecnológica

4.7 Justificación ambiental

4.8 Justificación cultural

4.9 Justificación normativa y legal

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

5.2 Objetivos específicos

6. ALCANCE

6.1 Funcionalidades incluidas (IN-SCOPE)

6.1.1 Módulo de autenticación y control de acceso

6.1.1.1 Inicio de sesión

6.1.1.2 Recuperación de contraseña

6.1.1.3 Cierre de sesión

6.1.2 Módulo de gestión de usuarios y roles

6.1.2.1 Registro de usuarios

6.1.2.2 Consulta de usuarios

6.1.2.3 Modificación de usuarios

6.1.2.4 Desactivación de usuarios

6.1.2.5 Asignación de roles (administrador, groomer, cliente)

6.1.3 Módulo de gestión de clientes y mascotas

6.1.3.1 Registro de clientes

6.1.3.2 Registro de mascotas (raza, edad, alergias, comportamiento)

6.1.3.3 Consulta de historial de mascotas

6.1.3.4 Modificación de datos de clientes y mascotas

6.1.4 Módulo de agenda dinámica

6.1.4.1 Visualización de agenda (calendario, lista)

6.1.4.2 Asignación de citas (arrastrar y soltar)

6.1.4.3 Validación de disponibilidad en tiempo real

6.1.4.4 Validación de descanso mínimo entre turnos

6.1.4.5 Reprogramación de citas

6.1.4.6 Cancelación de citas

6.1.4.7 Lista de espera automática

6.1.5 Módulo de inventario

6.1.5.1 Registro de productos (champús, cremas, herramientas)

6.1.5.2 Consulta de productos

6.1.5.3 Modificación de productos

6.1.5.4 Eliminación de productos

6.1.5.5 Alertas de stock mínimo

6.1.5.6 Descuento automático de inventario al finalizar servicio

6.1.6 Módulo de servicios

6.1.6.1 Registro de servicios (baño, corte, hidratación, etc.)

6.1.6.2 Consulta de servicios

6.1.6.3 Modificación de servicios

6.1.6.4 Asociación de productos a servicios

6.1.6.5 Cálculo de duración por servicio

6.1.7 Módulo de comunicación automatizada (WhatsApp)

6.1.7.1 Envío de recordatorios automáticos (24 horas antes)

6.1.7.2 Envío de confirmaciones de cita

6.1.7.3 Recuperación de cancelaciones (notificación a lista de espera)

6.1.7.4 Personalización de plantillas de mensajes

6.1.8 Módulo de reportes y estadísticas

6.1.8.1 Reporte de ocupación

6.1.8.2 Reporte de ingresos

6.1.8.3 Reporte de productos más usados

6.1.8.4 Reporte de clientes frecuentes

6.1.8.5 Reporte de cancelaciones

6.1.8.6 Exportación a PDF y Excel

6.1.9 Módulo de configuración del sistema

6.1.9.1 Configuración de horarios de atención

6.1.9.2 Configuración de días no laborales

6.1.9.3 Configuración de precios de servicios

6.1.9.4 Configuración de parámetros de WhatsApp

6.1.9.5 Configuración de tiempos de descanso

6.1.10 Módulo de auditoría y trazabilidad

6.1.10.1 Registro de acciones críticas (login, citas, inventario)

6.1.10.2 Consulta de logs de auditoría

6.1.11 Módulo de ayuda y manual de usuario

6.1.11.1 Manual de usuario interactivo (PDF)

6.1.11.2 Ayuda en línea (tooltips, preguntas frecuentes)

6.2 Funcionalidades no incluidas (OUT-OF-SCOPE)

6.2.1 Módulo de pagos en línea (integración con pasarelas de pago)

6.2.2 Aplicación móvil nativa (solo versión web responsive)

6.2.3 Gestión de múltiples sedes (diseñado para una estética por instancia)

6.2.4 Integración con hardware específico (lectores de código de barras)

6.2.5 Módulo de veterinaria (consultas médicas, cirugías)

6.2.6 Inteligencia artificial avanzada (predicción de cancelaciones)

6.3 Restricciones técnicas y operativas

6.3.1 Navegadores compatibles (Chrome, Firefox, Edge, Safari)

6.3.2 Conexión a Internet requerida para la API de WhatsApp

6.3.3 Hosting gratuito o de bajo costo inicial

6.3.4 Dedicación parcial del equipo (aproximadamente 10 horas semanales por integrante)

6.3.5 Plazo de desarrollo (5 trimestres restantes a partir de abril de 2026)

6.4 Usuarios y perfiles de acceso

6.4.1 Administrador de la estética canina

6.4.1.1 Acceso total al sistema

6.4.1.2 Gestión de usuarios y roles

6.4.1.3 Configuración del sistema

6.4.2 Groomer (peluquero canino)

6.4.2.1 Acceso a su agenda diaria

6.4.2.2 Consulta de historial de mascotas

6.4.2.3 Registro de observaciones de servicios

6.4.3 Cliente (dueño de la mascota)

6.4.3.1 Agendamiento de citas en línea

6.4.3.2 Consulta de historial de su mascota

6.4.3.3 Recepción de recordatorios por WhatsApp

6.4.4 Consultor (solo lectura, opcional)

6.4.4.1 Visualización de reportes

6.4.4.2 Consulta de información general

6.5 Cobertura geográfica y escalabilidad

6.5.1 Cobertura inicial: una estética canina piloto

6.5.2 Escalabilidad futura: múltiples sedes

7. IMPACTOS

7.1 Impacto operativo

7.1.1 Reducción del tiempo de planificación de citas (estimado 40%)

7.1.2 Disminución de errores en la asignación de turnos (estimado 80%)

7.1.3 Optimización del control de inventario

7.1.4 Automatización de recordatorios y comunicación

7.2 Impacto económico

7.2.1 Reducción de pérdidas por cancelaciones (estimado 20%)

7.2.2 Disminución de costos por desabastecimiento (estimado 15%)

7.2.3 Ahorro en tiempo administrativo

7.2.4 Incremento de ingresos por mejor disponibilidad

7.2.5 Retorno de inversión estimado (menos de 6 meses)

7.3 Impacto estratégico

7.3.1 Ventaja competitiva frente a otras estéticas

7.3.2 Diferenciación por profesionalización del servicio

7.3.3 Posicionamiento como negocio tecnológico

7.3.4 Escalabilidad para futuros crecimientos

7.4 Impacto social

7.4.1 Mejora en la experiencia del cliente

7.4.2 Bienestar de las mascotas (registro de alergias y comportamientos)

7.4.3 Tranquilidad para los dueños de mascotas

7.4.4 Reducción de incidentes por desconocimiento de alergias

7.5 Impacto laboral

7.5.1 Reducción de la carga administrativa de los groomers

7.5.2 Mejora de las condiciones de trabajo

7.5.3 Capacitación y desarrollo profesional

7.5.4 Reducción del estrés por desorganización

7.6 Impacto tecnológico

7.6.1 Modernización de la gestión de estéticas caninas

7.6.2 Adopción de herramientas digitales (WhatsApp API, web responsive)

7.6.3 Implementación de buenas prácticas de desarrollo

7.6.4 Sentar bases para futuras integraciones

7.7 Impacto ambiental

7.7.1 Reducción del consumo de papel (agendas, registros)

7.7.2 Disminución de residuos sólidos

7.7.3 Optimización del uso de productos químicos

7.7.4 Menor huella de carbono por digitalización

7.8 Impacto cultural

7.8.1 Cambio de hábitos en la gestión de estéticas caninas

7.8.2 Profesionalización del sector

7.8.3 Adopción de cultura tecnológica en pequeños negocios

7.8.4 Fomento de la innovación en el sector de mascotas

7.9 Impacto normativo/legal

7.9.1 Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (protección de datos)

7.9.2 Cumplimiento de la Ley 1273 de 2009 (delitos informáticos)

7.9.3 Generación de confianza en los clientes

7.9.4 Prevención de sanciones legales

8. MATRIZ DE RIESGO

8.1 Riesgos técnicos (6)

8.1.1 Problemas con la API de WhatsApp Business

8.1.2 Problemas de rendimiento

8.1.3 Fallos en la base de datos

8.1.4 Incompatibilidad con navegadores

8.1.5 Vulnerabilidades de seguridad

8.1.6 Problemas con la integración continua o despliegue

8.2 Riesgos operativos (6)

8.2.1 Retrasos en la entrega de diagramas o documentación

8.2.2 Incomprensión de las reglas del negocio

8.2.3 Baja adopción del sistema por parte del cliente real

8.2.4 Cambios en los requisitos por parte del cliente

8.2.5 Falta de validación por parte del usuario final

8.2.6 Pérdida de información durante la migración de datos

8.3 Riesgos de equipo (6)

8.3.1 Falta de compromiso de uno o más integrantes

8.3.2 Concentración de tareas en uno o dos aprendices

8.3.3 Conflictos internos que afecten la comunicación

8.3.4 Rotación o indisponibilidad de algún miembro

8.3.5 Brecha de habilidades técnicas

8.3.6 Mala comunicación con el instructor

8.4 Riesgos externos (6)

8.4.1 Cambios en las condiciones de hosting o dominio

8.4.2 La API de WhatsApp Business deja de ser gratuita

8.4.3 Cambios en las políticas del SENA sobre el proyecto

8.4.4 La empresa o estética canina no es real o no existe

8.4.5 El cliente real se desiste o ya no quiere colaborar

8.4.6 Problemas con proveedores externos (dominio, certificado SSL)

8.5 Riesgos legales / normativos (6) (NUEVO)

8.5.1 Incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (protección de datos)

8.5.2 Incumplimiento de la Ley 1273 de 2009 (delitos informáticos)

8.5.3 Incumplimiento de la Ley 527 de 1999 (comercio electrónico)

8.5.4 Falta de registro de bases de datos ante la SIC

8.5.5 Incumplimiento de resoluciones del MinTIC

8.5.6 Conflicto con propiedad intelectual o licencias de software

8.6 Leyenda de niveles de riesgo

8.7 Glosario de términos de la matriz

9. CRONOGRAMA

9.1 Fase de análisis

9.1.1 Actividades de la fase de análisis

9.1.2 Fechas estimadas para la fase de análisis

9.1.3 Responsables de la fase de análisis

9.1.4 Entregables de la fase de análisis

9.2 Fase de diseño

9.2.1 Actividades de la fase de diseño

9.2.2 Fechas estimadas para la fase de diseño

9.2.3 Responsables de la fase de diseño

9.2.4 Entregables de la fase de diseño

9.3 Fase de desarrollo

9.3.1 Actividades de la fase de desarrollo

9.3.2 Fechas estimadas para la fase de desarrollo

9.3.3 Responsables de la fase de desarrollo

9.3.4 Entregables de la fase de desarrollo

9.4 Fase de pruebas

9.4.1 Actividades de la fase de pruebas

9.4.2 Fechas estimadas para la fase de pruebas

9.4.3 Responsables de la fase de pruebas

9.4.4 Entregables de la fase de pruebas

9.5 Fase de implementación

9.5.1 Actividades de la fase de implementación

9.5.2 Fechas estimadas para la fase de implementación

9.5.3 Responsables de la fase de implementación

9.5.4 Entregables de la fase de implementación

9.6 Hitos y entregables por trimestre

9.6.1 Trimestre 1 (oct-dic 2025) – Formulación

9.6.2 Trimestre 2 (ene-abr 2026) – Análisis

9.6.3 Trimestre 3 (abr-jul 2026) – Diseño

9.6.4 Trimestre 4 (jul-sep 2026) – Desarrollo parcial

9.6.5 Trimestre 5 (sep-dic 2026) – Desarrollo completo y pruebas

9.6.6 Trimestre 6 (2027) – Implementación

9.6.7 Trimestre 7 (2027) – Cierre y sustentación

10. METODOLOGÍA DE DESARROLLO (SCRUM)

10.1 Fundamentos de SCRUM

10.1.1 Pilares de SCRUM

10.1.1.1 Transparencia

10.1.1.2 Inspección

10.1.1.3 Adaptación

10.1.2 Valores de SCRUM

10.1.2.1 Compromiso

10.1.2.2 Enfoque

10.1.2.3 Apertura

10.1.2.4 Respeto

10.1.2.5 Coraje

10.1.3 Principios de SCRUM

10.1.3.1 Control de procesos empíricos

10.1.3.2 Auto-organización del equipo

10.1.3.3 Priorización basada en valor

10.1.3.4 Iteraciones y entregas incrementales

10.1.3.5 Colaboración continua con el cliente

10.2 Roles del equipo

10.2.1 Product Owner (Propietario del Producto)

10.2.1.1 Responsabilidades del Product Owner

10.2.1.2 Gestión del Product Backlog

10.2.2 Scrum Master (Gestor de SCRUM)

10.2.2.1 Responsabilidades del Scrum Master

10.2.2.2 Facilitación de eventos

10.2.2.3 Eliminación de impedimentos

10.2.3 Developers (Desarrolladores)

10.2.3.1 Responsabilidades de los Developers

10.2.3.2 Auto-organización del equipo de desarrollo

10.2.4 Stakeholders (Interesados)

10.2.4.1 Clientes (dueños de mascotas)

10.2.4.2 Groomers (peluqueros caninos)

10.2.4.3 Administradores de la estética canina

10.2.4.4 Instructores del SENA

10.2.4.5 Dueños del negocio (inversionistas)

10.3 Eventos de SCRUM

10.3.1 Sprint Planning (Planificación del Sprint)

10.3.1.1 Selección de elementos del Product Backlog

10.3.1.2 Definición del Sprint Goal

10.3.1.3 Descomposición en tareas

10.3.2 Daily Scrum (Reunión Diaria)

10.3.2.1 Formato de la reunión

10.3.2.2 Preguntas clave (qué hice, qué haré, impedimentos)

10.3.2.3 Duración y frecuencia

10.3.3 Sprint Review (Revisión del Sprint)

10.3.3.1 Presentación del incremento

10.3.3.2 Retroalimentación de los stakeholders

10.3.3.3 Actualización del Product Backlog

10.3.4 Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint)

10.3.4.1 Análisis del proceso

10.3.4.2 Identificación de mejoras

10.3.4.3 Plan de acción para el próximo Sprint

10.3.5 Refinamiento del Product Backlog (Backlog Refinement)

10.3.5.1 Revisión de elementos del Product Backlog

10.3.5.2 Estimación de esfuerzo

10.3.5.3 Priorización continua

10.4 Artefactos de SCRUM

10.4.1 Product Backlog (Pila del Producto)

10.4.1.1 Elementos del Product Backlog

10.4.1.2 Priorización

10.4.1.3 Estimación (Planning Poker)

10.4.2 Sprint Backlog (Pila del Sprint)

10.4.2.1 Tareas del Sprint

10.4.2.2 Seguimiento del progreso

10.4.3 Incremento (Entregable)

10.4.3.1 Definición de Terminado (DoD)

10.4.3.2 Entregas parciales y finales

10.5 Definición de Terminado (DoD) para SYNCANIS

10.5.1 Criterios de calidad para el código

10.5.1.1 Código comentado

10.5.1.2 Estándares de codificación aplicados

10.5.1.3 Sin errores de sintaxis

10.5.2 Criterios de calidad para la documentación

10.5.2.1 Documentación actualizada

10.5.2.2 Manual de usuario actualizado

10.5.3 Criterios de calidad para las pruebas

10.5.3.1 Pruebas unitarias pasadas

10.5.3.2 Pruebas de integración pasadas

10.5.3.3 Pruebas de usabilidad aprobadas

10.6 Herramientas de gestión

10.6.1 Trello (tablero digital)

10.6.1.1 Columnas (Pendiente, En progreso, Finalizado)

10.6.1.2 Etiquetas y prioridades

10.6.2 Jira (gestión de proyectos)

10.6.2.1 Seguimiento de incidencias

10.6.2.2 Reportes de avance

10.6.3 Tablero físico (para Daily Scrum)

10.6.3.1 Uso de post-its

10.6.3.2 Actualización diaria

10.7 Product Backlog de SYNCANIS (ver Anexo F)

10.7.1 Descripción del Product Backlog

10.7.2 Priorización de funcionalidades

10.7.3 Estimación de esfuerzo (Planning Poker)

10.8 Sprint Planning de SYNCANIS (ver Anexo G)

10.8.1 Selección de elementos del Product Backlog

10.8.2 Definición del Sprint Goal

10.8.3 Descomposición en tareas

10.9 Seguimiento y control del Sprint

10.9.1 Daily Scrum (seguimiento diario)

10.9.2 Burndown Chart (gráfico de avance)

10.9.3 Actualización del Sprint Backlog

10.10 Criterios de aceptación de historias de usuario

10.10.1 Formato INVEST

10.10.1.1 Independent (Independiente)

10.10.1.2 Negotiable (Negociable)

10.10.1.3 Valuable (Valiosa)

10.10.1.4 Estimable (Estimable)

10.10.1.5 Small (Pequeña)

10.10.1.6 Testable (Comprobable)

10.10.2 Criterios de aceptación por historia

10.10.2.1 Condiciones de satisfacción

10.10.2.2 Escenarios de prueba

11. FASE 1 – ANÁLISIS DE REQUISITOS

11.1 Elicitación de requisitos (levantamiento de información)

11.1.1 Identificación de procesos

11.1.1.1 Proceso de agendamiento de citas

11.1.1.2 Proceso de control de inventario

11.1.1.3 Proceso de envío de recordatorios

11.1.1.4 Proceso de registro de clientes y mascotas

11.1.1.5 Proceso de facturación y cobro

11.1.2 Técnicas de recolección de información

11.1.2.1 Entrevista semiestructurada

11.1.2.2 Observación directa

11.1.2.3 Encuesta a clientes

11.1.2.4 Análisis documental

11.1.3 Elección de técnicas y stakeholders

11.1.3.1 Matriz de stakeholders

11.1.3.2 Justificación de las técnicas elegidas

11.1.4 Diseño de formatos

11.1.4.1 Formato de entrevista a groomers (Anexo A)

11.1.4.2 Formato de encuesta a clientes (Anexo B)

11.1.4.3 Lista de chequeo para observación directa (Anexo C)

11.1.4.4 Plantilla de recolección documental (Anexo D)

11.1.5 Aplicación de las técnicas

11.1.5.1 Entrevista a Paola Murcia (groomer con 16 años de experiencia)

11.1.5.2 Observación directa en estética canina simulada

11.1.5.3 Encuesta a clientes de estéticas caninas

11.1.5.4 Dificultades encontradas durante la aplicación

11.1.6 Análisis de la información recolectada

11.1.6.1 Análisis de la entrevista

11.1.6.2 Análisis de la observación directa

11.1.6.3 Análisis de la encuesta a clientes

11.1.6.4 Análisis de documentos (formatos, planillas)

11.1.6.5 Hallazgos clave y conclusiones

11.2 Product Backlog de SYNCANIS (ver Anexo F)

11.2.1 Historias de usuario priorizadas

11.2.2 Estimación de esfuerzo por historia

11.2.3 Asignación a sprints

11.3 Módulos a desarrollar

11.3.1 Módulo de autenticación y control de acceso

11.3.2 Módulo de gestión de usuarios y roles

11.3.3 Módulo de gestión de clientes y mascotas

11.3.4 Módulo de agenda dinámica

11.3.5 Módulo de inventario

11.3.6 Módulo de servicios

11.3.7 Módulo de comunicación automatizada (WhatsApp)

11.3.8 Módulo de reportes y estadísticas

11.3.9 Módulo de configuración del sistema

11.3.10 Módulo de auditoría y trazabilidad

11.3.11 Módulo de ayuda y manual de usuario

11.4 Requisitos funcionales (RQF)

11.4.1 RQF001 – Inicio de sesión

11.4.2 RQF002 – Gestión de usuarios y roles

11.4.3 RQF003 – Gestión de clientes y mascotas

11.4.4 RQF004 – Agendamiento de citas

11.4.5 RQF005 – Gestión de inventario

11.4.6 RQF006 – Gestión de servicios

11.4.7 RQF007 – Envío de recordatorios por WhatsApp

11.4.8 RQF008 – Generación de reportes

11.4.9 RQF009 – Configuración del sistema

11.4.10 RQF010 – Auditoría y trazabilidad

11.4.11 RQF011 – Gestión de lista de espera

11.4.12 RQF012 – Consulta de historial de mascotas

11.5 Requisitos no funcionales (RQNF)

11.5.1 RQNF001 – Diseño responsive

11.5.2 RQNF002 – Tiempo de respuesta (< 3 segundos)

11.5.3 RQNF003 – Disponibilidad (99% en horario laboral)

11.5.4 RQNF004 – Seguridad de acceso (contraseñas hasheadas)

11.5.5 RQNF005 – Protección de datos personales (Ley 1581)

11.5.6 RQNF006 – Compatibilidad de navegadores

11.5.7 RQNF007 – Mantenibilidad (estándares de codificación)

11.5.8 RQNF008 – Escalabilidad

11.6 Requisitos normativos (RNO)

11.6.1 RNO001 – Protección de datos personales (Ley 1581)

11.6.2 RNO002 – Notificación de incidentes de seguridad

11.6.3 RNO003 – Auditoría de operaciones críticas

11.6.4 RNO004 – Cumplimiento de delitos informáticos (Ley 1273)

11.6.5 RNO005 – Comercio electrónico (Ley 527)

11.6.6 RNO006 – Política de tratamiento de datos

11.6.7 RNO007 – Registro de bases de datos ante la SIC

11.7 Reglas del negocio

11.7.1 Reglas de agendamiento y gestión de citas (RN-001 a RN-010)

11.7.2 Reglas de inventario y productos (RN-011 a RN-015)

11.7.3 Reglas de manejo de mascotas (RN-016 a RN-019)

11.7.4 Reglas de comunicación (RN-020 a RN-021)

11.7.5 Reglas de facturación y clientes (RN-022 a RN-025)

11.7.6 Reglas derivadas de la entrevista con Paola (RN-026 a RN-029)

11.8 Propuesta técnica

11.8.1 Costos estimados

11.8.1.1 Costos de dominio y hosting

11.8.1.2 Costos de API de WhatsApp Business

11.8.1.3 Costos de recursos humanos (estimados)

11.8.1.4 Costos de herramientas de diseño y desarrollo

11.8.2 Requisitos de hardware

11.8.2.1 Requisitos para el servidor (hosting)

11.8.2.2 Requisitos para el equipo del usuario (cliente)

11.8.2.3 Requisitos para el entorno de desarrollo

11.8.3 Requisitos de software

11.8.3.1 Sistema operativo (servidor y cliente)

11.8.3.2 Lenguajes de programación (Python/Django o PHP/Laravel)

11.8.3.3 Base de datos (MySQL o PostgreSQL)

11.8.3.4 Front-end (HTML, CSS, JS, Bootstrap)

11.8.3.5 Herramientas de desarrollo (IDE, Git, GitHub)

12. FASE 2 – DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

12.1 Arquitectura del software (diagrama de componentes, MVC)

12.1.1 Patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador)

12.1.2 Framework empleado (Django o Laravel)

12.1.3 Diagrama de componentes (capas del sistema)

12.1.4 Buenas prácticas de arquitectura

12.2 Diagrama de despliegue

12.2.1 Nodo: Servidor en la nube (hosting)

12.2.2 Nodo: Dispositivo del cliente (PC, móvil, tablet)

12.2.3 Nodo: API de WhatsApp Business

12.2.4 Relaciones y protocolos de comunicación

12.3 Diagrama de casos de uso y documentación extendida

12.3.1 Diagrama de casos de uso general

12.3.2 Actores del sistema

12.3.2.1 Administrador

12.3.2.2 Groomer

12.3.2.3 Cliente

12.3.3 Casos de uso por módulo

12.3.3.1 Casos de uso del módulo de autenticación

12.3.3.2 Casos de uso del módulo de gestión de usuarios

12.3.3.3 Casos de uso del módulo de agenda

12.3.3.4 Casos de uso del módulo de inventario

12.3.3.5 Casos de uso del módulo de comunicación

12.3.4 Documentación extendida de casos de uso (plantilla)

12.3.4.1 CU001 – Iniciar sesión

12.3.4.2 CU002 – Gestionar usuarios

12.3.4.3 CU003 – Gestionar mascotas

12.3.4.4 CU004 – Agendar cita

12.3.4.5 CU005 – Gestionar inventario

12.3.4.6 CU006 – Enviar recordatorio

12.4 Diagramas de actividades

12.4.1 Diagrama de actividad – Agendar cita

12.4.2 Diagrama de actividad – Descontar inventario al finalizar servicio

12.4.3 Diagrama de actividad – Enviar recordatorio automático

12.4.4 Diagrama de actividad – Registrar mascota con alergias

12.4.5 Diagrama de actividad – Generar reporte de ocupación

12.5 Diagramas de secuencias

12.5.1 Diagrama de secuencia – Inicio de sesión

12.5.2 Diagrama de secuencia – Agendar cita

12.5.3 Diagrama de secuencia – Descontar inventario

12.6 Diagrama de clases (modelo de dominio)

12.6.1 Clase Usuario (base para Administrador, Groomer, Cliente)

12.6.2 Clase Mascota

12.6.3 Clase Cita

12.6.4 Clase Servicio

12.6.5 Clase Producto

12.6.6 Clase Inventario

12.6.7 Clase Notificación

12.6.8 Relaciones y multiplicidades

12.7 Modelo entidad-relación (MER)

12.7.1 Entidades del sistema

12.7.2 Atributos de cada entidad

12.7.3 Relaciones entre entidades

12.7.4 Cardinalidades

12.8 Modelo relacional

12.8.1 Tabla Usuario

12.8.2 Tabla Cliente

12.8.3 Tabla Mascota

12.8.4 Tabla Cita

12.8.5 Tabla Servicio

12.8.6 Tabla Producto

12.8.7 Tabla Inventario

12.8.8 Tabla Notificación

12.8.9 Claves primarias y foráneas

12.9 Diccionario de datos

12.9.1 Diccionario de la tabla Usuario

12.9.2 Diccionario de la tabla Cliente

12.9.3 Diccionario de la tabla Mascota

12.9.4 Diccionario de la tabla Cita

12.9.5 Diccionario de la tabla Servicio

12.9.6 Diccionario de la tabla Producto

12.9.7 Diccionario de la tabla Inventario

12.9.8 Diccionario de la tabla Notificación

12.10 Diseño de interfaz gráfica – Wireframes y Mockups

12.10.1 Mockup – Pantalla de inicio de sesión

12.10.2 Mockup – Dashboard / Inicio

12.10.3 Mockup – Agenda dinámica

12.10.4 Mockup – Gestión de clientes y mascotas

12.10.5 Mockup – Gestión de inventario

12.10.6 Mockup – Gestión de servicios

12.10.7 Mockup – Configuración de recordatorios

12.10.8 Mockup – Reportes

12.11 Mapa de navegación

12.11.1 Flujo de navegación para Administrador

12.11.2 Flujo de navegación para Groomer

12.11.3 Flujo de navegación para Cliente

12.11.4 Diagrama de flujo de pantallas

12.12 Políticas de seguridad de los datos

12.12.1 Cifrado de contraseñas (hash)

12.12.2 Control de acceso basado en roles (RBAC)

12.12.3 Registro de auditoría (logs)

12.12.4 Copias de seguridad automáticas

12.12.5 Cumplimiento de la Ley 1581 (Habeas Data)

13. FASE 3 – DESARROLLO (CONSTRUCCIÓN)

13.1 Base de datos (scripts, tablas, relaciones)

13.1.1 Script de creación de la base de datos

13.1.2 Script de creación de tablas

13.1.3 Script de relaciones (claves foráneas)

13.1.4 Script de inserción de datos de prueba

13.2 Objetos de base de datos

13.2.1 Procedimientos almacenados (CRUD por módulo)

13.2.2 Vistas (reportes predefinidos)

13.2.3 Disparadores (triggers)

13.2.3.1 Trigger para actualizar stock al finalizar servicio

13.2.3.2 Trigger para registrar auditoría de cambios

13.3 Codificación front-end

13.3.1 HTML5 (estructura de las páginas)

13.3.2 CSS3 (estilos y diseño responsive)

13.3.3 Bootstrap 5 (framework de diseño)

13.3.4 JavaScript (interactividad y validaciones)

13.3.5 Implementación de los mockups aprobados

13.4 Codificación back-end

13.4.1 Lenguaje de programación (Python/Django o PHP/Laravel)

13.4.2 Controladores (lógica de negocio)

13.4.3 Modelos (interacción con la base de datos)

13.4.4 Vistas (plantillas dinámicas)

13.4.5 Rutas (URLs del sistema)

13.4.6 Middleware (autenticación, roles, seguridad)

13.5 Estándares de codificación

13.5.1 Convenciones de nombres (CamelCase, snake_case)

13.5.2 Indentación y espaciado

13.5.3 Comentarios en el código

13.5.4 Documentación del código (docstrings, PHPDoc, etc.)

13.5.5 Uso de Git para control de versiones

13.6 Servicios web (integración con API de WhatsApp)

13.6.1 Configuración de la API de WhatsApp Business

13.6.2 Creación de plantillas de mensajes

13.6.3 Envío de recordatorios automáticos

13.6.4 Manejo de errores y reintentos

13.7 Control de versiones (Git y GitHub)

13.7.1 Repositorio remoto en GitHub

13.7.2 Ramas (main, develop, feature/*)

13.7.3 Commits y mensajes descriptivos

13.7.4 Pull requests y revisiones de código

14. FASE 4 – PRUEBAS Y VALIDACIÓN

14.1 Pruebas unitarias (por módulo)

14.1.1 Pruebas del módulo de autenticación

14.1.2 Pruebas del módulo de gestión de usuarios

14.1.3 Pruebas del módulo de agenda

14.1.4 Pruebas del módulo de inventario

14.1.5 Pruebas del módulo de comunicación

14.1.6 Informe de pruebas unitarias

14.2 Pruebas de integración

14.2.1 Prueba de flujo completo: agendar cita → descontar inventario → notificar

14.2.2 Prueba de integración con API de WhatsApp

14.2.3 Prueba de integración con base de datos

14.2.4 Informe de pruebas de integración

14.3 Pruebas de usabilidad (interfaz responsive)

14.3.1 Pruebas en dispositivos móviles

14.3.2 Pruebas en tablets

14.3.3 Pruebas en computadores de escritorio

14.3.4 Retroalimentación de usuarios simulados

14.3.5 Informe de pruebas de usabilidad

14.4 Pruebas de rendimiento (tiempo de respuesta)

14.4.1 Pruebas de carga (múltiples usuarios simultáneos)

14.4.2 Pruebas de estrés (picos de demanda)

14.4.3 Medición de tiempos de respuesta (< 3 segundos)

14.4.4 Informe de pruebas de rendimiento

14.5 Pruebas de seguridad

14.5.1 Pruebas de inyección SQL

14.5.2 Pruebas de autenticación y roles

14.5.3 Pruebas de protección de datos

14.5.4 Informe de pruebas de seguridad

14.6 Informe de hallazgos y corrección de errores

14.6.1 Lista de errores encontrados (bug tracking)

14.6.2 Correcciones aplicadas

14.6.3 Verificación de correcciones

14.6.4 Documentación de lecciones aprendidas

15. FASE 5 – IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE

15.1 Plan de despliegue (hosting, dominio, configuración)

15.1.1 Selección del proveedor de hosting

15.1.2 Compra o asignación del dominio

15.1.3 Configuración del servidor (Apache/Nginx)

15.1.4 Despliegue de la aplicación y la base de datos

15.1.5 Configuración de la API de WhatsApp Business

15.1.6 Pruebas en entorno de producción

15.2 Plan de implantación

15.2.1 Preparación de la plataforma tecnológica en la estética

15.2.2 Verificación de requisitos de hardware y software

15.2.3 Migración de datos (si aplica)

15.2.4 Instalación y configuración del sistema

15.3 Plan de capacitación de usuarios

15.3.1 Capacitación para administradores

15.3.2 Capacitación para groomers

15.3.3 Capacitación para clientes (opcional)

15.3.4 Material de capacitación (presentaciones, guías)

15.3.5 Cronograma de capacitación

15.3.6 Evaluación de la capacitación

15.4 Manual de usuario

15.4.1 Manual de usuario para administradores

15.4.2 Manual de usuario para groomers

15.4.3 Manual de usuario para clientes

15.4.4 Formato PDF interactivo o módulo de ayuda en línea

15.5 Copias de seguridad y respaldos

15.5.1 Plan de copias de seguridad automáticas (diarias)

15.5.2 Almacenamiento de respaldos (local y en la nube)

15.5.3 Procedimiento de restauración de datos

15.6 Garantía y acuerdos de nivel de servicio (SLA)

15.6.1 Período de garantía (ej. 3 meses después de la implantación)

15.6.2 Canales de soporte (correo, WhatsApp, teléfono)

15.6.3 Tiempos de respuesta para incidentes

15.6.4 Actualizaciones y mejoras futuras

16. ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

16.1 Principios de desarrollo limpio (Clean Code)

16.1.1 Nombres significativos (variables, funciones, clases)

16.1.2 Funciones pequeñas y con una sola responsabilidad

16.1.3 Comentarios útiles (no redundantes)

16.1.4 Formato consistente (indentación, espaciado)

16.2 Documentación del código

16.2.1 Documentación de funciones y clases (docstrings)

16.2.2 Documentación de la API (endpoints)

16.2.3 Documentación de la base de datos (esquemas)

16.2.4 README en el repositorio (instalación, configuración)

16.3 Seguridad desde el diseño (Privacy by Design)

16.3.1 Minimización de datos recolectados

16.3.2 Consentimiento explícito del usuario

16.3.3 Transparencia en el uso de datos

16.3.4 Seguridad proactiva (no reactiva)

16.4 Mejora continua (feedback y versionado)

16.4.1 Retroalimentación de usuarios después de cada entrega

16.4.2 Iteraciones cortas (sprints de 2 semanas)

16.4.3 Versionado semántico (major.minor.patch)

16.4.4 Plan de mejoras para versiones futuras

17. CONCLUSIONES

17.1 Cumplimiento del objetivo general

17.1.1 Verificación del cumplimiento

17.1.2 Logros alcanzados

17.1.3 Limitaciones encontradas

17.2 Logro de los objetivos específicos

17.2.1 Conclusión del objetivo específico 1 (Análisis)

17.2.2 Conclusión del objetivo específico 2 (Diseño)

17.2.3 Conclusión del objetivo específico 3 (Desarrollo)

17.2.4 Conclusión del objetivo específico 4 (WhatsApp)

17.2.5 Conclusión del objetivo específico 5 (Pruebas)

17.2.6 Conclusión del objetivo específico 6 (Despliegue)

17.3 Aportes del proyecto al sector de estéticas caninas

17.3.1 Aportes técnicos

17.3.2 Aportes económicos

17.3.3 Aportes sociales

17.3.4 Aportes académicos (para el SENA)

17.4 Limitaciones encontradas durante el desarrollo

17.4.1 Limitaciones técnicas

17.4.2 Limitaciones de tiempo

17.4.3 Limitaciones del equipo

17.4.4 Limitaciones del cliente (simulado)

18. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

18.1 Integración con pasarelas de pago

18.1.1 Recomendación técnica

18.1.2 Beneficios esperados

18.2 Desarrollo de aplicación móvil nativa

18.2.1 Recomendación técnica

18.2.2 Beneficios esperados

18.3 Implementación de inteligencia artificial para predicción de cancelaciones

18.3.1 Recomendación técnica

18.3.2 Beneficios esperados

18.4 Escalamiento a múltiples sedes

18.4.1 Recomendación técnica

18.4.2 Beneficios esperados

18.5 Integración con sistemas de fidelización de clientes

18.5.1 Recomendación técnica

18.5.2 Beneficios esperados

19. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

19.1 Normas APA 7ª edición

19.2 Fuentes citadas en el documento

19.2.1 El Colombiano (2025)

19.2.2 Sectorial.co (2025)

19.2.3 Euromonitor International (2025)

19.2.4 Ley 1581 de 2012

19.2.5 Decreto 1377 de 2013

19.2.6 etc.

20. GLOSARIO DE TÉRMINOS

20.1 Términos técnicos

20.1.1 API (Application Programming Interface)

20.1.2 MVC (Modelo-Vista-Controlador)

20.1.3 ORM (Object-Relational Mapping)

20.1.4 RQF (Requisito Funcional)

20.1.5 RQNF (Requisito No Funcional)

20.1.6 RNO (Requisito Normativo)

20.1.7 RN (Regla de Negocio)

20.1.8 SCRUM

20.1.9 Sprint

20.1.10 Product Backlog

20.1.11 Sprint Backlog

20.1.12 DoD (Definition of Done)

20.2 Términos del dominio canino

20.2.1 Groomer

20.2.2 Grooming

20.2.3 Profilaxis canina

20.2.4 Exfoliación canina

20.2.5 Hidratación de manto

20.2.6 Manto (pelaje del perro)

20.2.7 Pulpejos (almohadillas de las patas)

21. ANEXOS

21.1 Anexo A – Formato de entrevista a groomers

21.2 Anexo B – Formato de encuesta a clientes

21.3 Anexo C – Lista de chequeo para observación directa

21.4 Anexo D – Plantilla de recolección documental

21.5 Anexo E – Evidencias de aplicación de técnicas (simuladas)

21.6 Anexo F – Product Backlog de SYNCANIS

21.7 Anexo G – Sprint Planning y Sprint Backlog (ejemplo)

21.8 Anexo H – Capturas de pantalla de wireframes y mockups

21.9 Anexo I – Diagramas (casos de uso, actividades, clases, MER)

21.10 Anexo J – Scripts de base de datos

21.11 Anexo K – Manual de usuario (pendiente)

21.12 Anexo L – Manual técnico (pendiente)

21.13 Anexo M – Actas de capacitación (pendiente)

21.14 Anexo N – Acta de entrevista con Paola Murcia (opcional, si se firma)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto general del sector de mascotas en Colombia

En los últimos años, el vínculo entre las personas y sus perros se ha fortalecido al punto de ser considerados miembros de la familia, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado de productos y servicios para mascotas en Colombia. Según Sectorial.co (2025), el gasto total en este rubro alcanzará los 6,1 billones de pesos en 2026, con un crecimiento anual superior al 10% hasta 2027. Así mismo, el periódico El Colombiano (2025) reporta que más del 60% de los hogares colombianos conviven con al menos una mascota, y el gasto promedio mensual por dueño oscila entre 300.000 y 1.000.000 de pesos en servicios como alimentación premium, salud y bienestar.

1.2 Situación actual de las estéticas caninas

A pesar de este auge económico, gran parte de las estéticas caninas (peluquerías, baño, hidratación, exfoliación, profilaxis) aún gestionan sus procesos operativos de forma manual o desordenada. La programación de citas se realiza en cuadernos o mediante mensajes de WhatsApp sin validación de disponibilidad, lo que genera confusiones, olvidos y dobles reservas. El inventario de champús, cremas y herramientas se lleva en hojas de cálculo o de forma mental, provocando desabastecimiento o compras innecesarias. Al no tener recordatorios automáticos, algunos clientes no asisten a sus citas, lo que afecta la operación del negocio. Además, no se registra información crítica de cada perro, como alergias, comportamientos o servicios previos, lo que puede comprometer su bienestar.

1.3 Solución propuesta: SYNCANIS

Frente a esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de SYNCANIS, un software web responsive para la gestión de citas, inventario y comunicación automatizada en estéticas caninas. El sistema permitirá agendar turnos de forma dinámica (arrastrar y soltar, validación de espacios y descanso mínimo entre groomers), controlar el inventario con alertas de stock mínimo, enviar recordatorios automáticos por WhatsApp y mantener un historial detallado por mascota (raza, alergias, comportamiento, servicios previos). Con esto se busca optimizar los procesos operativos, reducir la carga administrativa manual y mejorar la experiencia del cliente y el bienestar del perro, aprovechando el crecimiento del sector para profesionalizar las pequeñas y medianas estéticas caninas.

1.4 Organización del documento

El documento se organiza en las siguientes fases: análisis (levantamiento de requisitos, módulos, reglas de negocio), diseño (diagramas UML, modelo de datos, mockups), desarrollo (codificación de módulos, integración con API de WhatsApp), pruebas (unitarias y de sistema), implementación (despliegue, capacitación, manual de usuario) y evaluación (verificación de objetivos y sustentación).

2. ESTADO DEL ARTE

El estado del arte del presente proyecto se ha construido a partir de la revisión de fuentes documentales, informes sectoriales y el análisis de soluciones tecnológicas existentes en el ámbito nacional e internacional. El objetivo es identificar los referentes actuales, las tendencias tecnológicas y las brechas que justifican el desarrollo de SYNCANIS.

2.1 Antecedentes internacionales

A nivel mundial, el mercado de software para el cuidado y la guardería de mascotas ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Según The Business Research Company (2026), este mercado pasó de 1.100 millones de dólares en 2025 a 1.190 millones de dólares en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,1%. Se proyecta que alcance los 1.540 millones de dólares para 2030, con una CAGR del 6,7%. Este crecimiento se atribuye al auge de las empresas profesionales de cuidado de mascotas, al creciente número de mascotas en todo el mundo y a la mayor concienciación sobre la salud animal (The Business Research Company, 2026).

En Estados Unidos, plataformas como Groomsoft se han posicionado como referentes en la gestión de citas, inventario y recordatorios para peluquerías caninas. Según Software Advice (2026), Groomsoft es un software basado en la nube con precios desde 29,95 dólares al mes, que ofrece funciones como agenda en línea, facturación, gestión de clientes, seguimiento de vacunación y recordatorios por correo electrónico. Otra herramienta estadounidense, Pawfinity, ofrece notificaciones automáticas por SMS y correo electrónico, reserva online, control de inventario y punto de venta integrado (Pawfinity, 2026).

En el mercado de aplicaciones móviles, Gingr for Pet Parents permite a los dueños de mascotas reservar servicios de alojamiento, guardería, aseo y entrenamiento, así como gestionar su cuenta, ver facturas y firmar exenciones digitalmente (Togetherwork, 2026). ColavoSalon, una aplicación gratuita disponible en más de 30 países, ofrece recordatorios automáticos por SMS, calendario, estadísticas de ventas y gestión de horarios, y ha sido utilizada por negocios en Colombia (COLAVOGROUND Inc., 2026).

2.2 Antecedentes nacionales (Colombia)

En Colombia, el sector de estéticas caninas ha crecido significativamente, impulsado por el aumento de la tenencia de mascotas. Según El Colombiano (2025), más del 60% de los hogares colombianos conviven con al menos una mascota, lo que ha incrementado la demanda de servicios de baño, corte, hidratación, exfoliación y profilaxis. El gasto total en el rubro de mascotas alcanzará los 6,1 billones de pesos en 2026 (Sectorial.co, 2025).

A pesar de este crecimiento, la oferta de software especializado para estéticas caninas en el país es limitada. Con base en la observación directa y en entrevistas realizadas a groomers profesionales (como Paola Murcia, con más de 16 años de experiencia), se ha identificado que la mayoría de los establecimientos gestionan sus procesos operativos de forma manual (agendas de papel, cuadernos) o semimanual (hojas de cálculo, WhatsApp). No se ha identificado una solución tecnológica local que integre la gestión de citas, inventario, comunicación automatizada e historial clínico de mascotas.

En cuanto a investigaciones académicas relacionadas con el desarrollo de software para estéticas caninas en Colombia, no se han identificado estudios específicos que aborden este nicho de mercado. Sin embargo, existen investigaciones sobre la digitalización de pequeñas y medianas empresas (pymes) en el país, como el estudio de Bernal-Diaz, Jiménez-Orozco y Alvarez-Araque (2025), publicado en la revista Cuadernos de Administración de la Pontificia Universidad Javeriana, que analiza los factores que influyen en la adopción de tecnologías 4.0 en pymes manufactureras. Dicho estudio señala que la falta de recursos financieros y técnicos, así como la resistencia al cambio, son barreras comunes para la digitalización de las pymes en Colombia. Esta situación es análoga a la que enfrentan las estéticas caninas, lo que evidencia la necesidad de soluciones tecnológicas accesibles y adaptadas a este sector.

2.3 Tendencias tecnológicas en el sector de mascotas

El análisis de las tendencias tecnológicas a nivel global permite identificar oportunidades de innovación y alinear el desarrollo de SYNCANIS con las prácticas más avanzadas del mercado. Entre las principales tendencias se destacan:

- Automatización de agendamiento: Los sistemas modernos permiten a los clientes agendar citas en línea, con validación automática de disponibilidad y notificaciones en tiempo real, reduciendo significativamente los errores de programación y las cargas administrativas.

- Integración con WhatsApp Business: La mensajería instantánea es el canal preferido por los clientes. La integración con la API de WhatsApp Business permite enviar recordatorios automáticos, confirmaciones de cita y promociones, una funcionalidad que ya ofrecen plataformas internacionales como ColavoSalon (COLAVOGROUND Inc., 2026).

- Control de inventario con alertas: Los sistemas de inventario inteligente generan alertas automáticas cuando el stock de productos (champús, cremas, herramientas) alcanza niveles mínimos, evitando desabastecimientos y compras innecesarias.

- Historial clínico digital de mascotas: El registro detallado de cada perro (raza, edad, alergias, comportamientos, servicios previos) permite ofrecer un servicio personalizado y seguro, reduciendo el riesgo de incidentes por desconocimiento de condiciones especiales.

- Modelos de negocio flexibles: La industria global está migrando hacia modelos de suscripción mensual en la nube, que ofrecen escalabilidad y costos iniciales más bajos, lo que los hace ideales para pequeñas y medianas empresas (The Business Research Company, 2026).

2.4 Brechas y oportunidades de innovación

A partir del análisis de los antecedentes internacionales, nacionales y las tendencias tecnológicas, se han identificado las siguientes brechas y oportunidades de innovación en el mercado colombiano:

- Falta de software integrado y localizado: No existe en Colombia una solución tecnológica que integre en un solo sistema la gestión de citas, el control de inventario, la comunicación automatizada por WhatsApp y el historial clínico de mascotas. La mayoría de las estéticas utilizan herramientas dispersas que no se comunican entre sí, lo que genera ineficiencias y pérdida de información.

- Oportunidad de desarrollo de software local: El crecimiento del sector de mascotas en Colombia (con un gasto proyectado de 6,1 billones de pesos en 2026 según Sectorial.co, 2025) y la nula oferta de software especializado representan una oportunidad única para desarrollar una solución tecnológica local, en español y adaptada a las necesidades y condiciones operativas de las pymes colombianas.

- Potencial de crecimiento del sector: La tendencia creciente de adopción de mascotas y la humanización de su cuidado indican que el sector de estéticas caninas continuará expandiéndose en los próximos años. Según Deep Market Insights (2026), el mercado de cuidado móvil de mascotas en Latinoamérica se situó en 129,36 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 283,15 millones de dólares en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,12%. El segmento de aseo (grooming) fue el tipo de servicio líder en 2024. Colombia es uno de los países considerados en este crecimiento, junto con Brasil, México, Argentina y Chile.

- Brecha en la adopción tecnológica por parte de las pymes: Muchas estéticas caninas colombianas son pequeñas empresas con recursos limitados para invertir en tecnología. El desarrollo de una solución accesible, fácil de usar y con un modelo de suscripción mensual puede superar esta barrera y acelerar la digitalización del sector, replicando los modelos de negocio exitosos que han impulsado el mercado en Norteamérica y Europa (The Business Research Company, 2026).

El estado del arte aquí presentado evidencia que SYNCANIS se alinea con las tendencias tecnológicas globales y responde a una necesidad real del mercado colombiano, aprovechando las oportunidades de innovación y cerrando las brechas identificadas.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Contexto actual de las estéticas caninas en Colombia

En los últimos años, el sector de estéticas caninas en Colombia ha experimentado un crecimiento significativo, impulsado por el aumento de la tenencia de mascotas y la tendencia a humanizar su cuidado. Según El Colombiano (2025), más del 60% de los hogares colombianos conviven con al menos una mascota, lo que ha incrementado la demanda de servicios especializados como baño, corte, hidratación, exfoliación y profilaxis. Este crecimiento ha llevado a la proliferación de pequeñas y medianas estéticas caninas en las principales ciudades del país, especialmente en Bogotá, Medellín, Cali y el Eje Cafetero. Los clientes valoran la calidad del servicio, la atención personalizada y la confianza en el manejo de su mascota, mientras que los perros atendidos incluyen diversas razas, tamaños y edades, cada uno con necesidades específicas.

3.2 Descripción de la situación problemática

La gestión manual de citas es uno de los problemas más recurrentes. Actualmente, la mayoría de las estéticas caninas utilizan agendas de papel o mensajes de WhatsApp sin validación de disponibilidad en tiempo real. Esto genera dobles reservas, olvidos, confusiones con los horarios y una sobrecarga de trabajo para el personal, que debe estar constantemente revisando y confirmando turnos de forma manual. Como consecuencia, se pierde tiempo que podría dedicarse a la atención de los perros, y algunos clientes abandonan el negocio por la mala organización.

El control del inventario de productos (champús, cremas, herramientas de corte, exfoliantes, etc.) se lleva en hojas de cálculo o de forma mental, sin alertas de stock mínimo. Esto genera desabastecimiento en momentos críticos o compras innecesarias que afectan la rentabilidad del negocio. Además, al no existir un registro histórico, es difícil saber qué productos se usan más o cuáles generan alergias en ciertos perros.

Otro problema recurrente es la ausencia de un sistema automatizado de recordatorios. Los clientes olvidan sus citas o las cancelan de último momento, lo que deja espacios vacíos en la agenda y reduce los ingresos. El personal no tiene una forma eficiente de notificar masivamente ni de recuperar esos turnos con clientes en lista de espera. Como lo expresó Paola Murcia, groomer con más de 16 años de experiencia: "al no tener recordatorios automáticos, algunos clientes no asisten a sus citas, lo que afecta la operación del negocio".

Por si fuera poco, no se lleva un historial detallado de cada perro que incluya alergias, comportamientos agresivos, servicios previos o condiciones especiales de salud. Esto puede poner en riesgo al animal (por ejemplo, usando un producto al que es alérgico) y al groomer (si el perro reacciona mal). La falta de información también impide ofrecer un servicio personalizado y de calidad.

Finalmente, la sobrecarga administrativa del personal es una consecuencia directa de todos los problemas anteriores. Los groomers y administradores dedican tiempo excesivo a tareas repetitivas como la gestión manual de citas, el control de inventario y el envío de recordatorios. Esta desorganización genera estrés laboral, afecta el ambiente de trabajo y limita la capacidad de crecimiento del negocio.

3.3 Identificación de causas y efectos

Las causas principales de esta problemática son tres: la falta de tecnología integrada, la dependencia de métodos tradicionales y la ausencia de estandarización de procesos. No existe una solución tecnológica que permita gestionar citas, inventario, recordatorios e historial de mascotas en un solo sistema. La dependencia de agendas de papel, hojas de cálculo y la memoria del personal limita la capacidad de profesionalización del sector.

Los efectos de esta problemática son múltiples y afectan directamente la viabilidad del negocio: dobles reservas y pérdida de tiempo, desabastecimiento y compras innecesarias, cancelaciones de último momento, riesgo para la salud de las mascotas, pérdidas económicas y, finalmente, insatisfacción de los clientes.

3.4 Formulación de la pregunta problema

Frente a esta situación, surge la siguiente pregunta principal:

¿De qué manera SYNCANIS, un software web responsive para la gestión de citas, inventario y comunicación automatizada, puede optimizar los procesos operativos y mejorar la experiencia del cliente y el bienestar del perro en las estéticas caninas colombianas?

De manera implícita, el proyecto también responde a preguntas derivadas como:

- ¿cómo reducir las dobles reservas mediante un sistema de agenda dinámica?

- ¿de qué forma el control de inventario con alertas de stock mínimo puede disminuir el desabastecimiento?

- ¿qué impacto tiene la implementación de recordatorios automáticos por WhatsApp en la reducción de cancelaciones?

- ¿cómo contribuye el registro del historial de mascotas a la seguridad del animal? Y

- ¿de qué manera la automatización reduce la carga laboral del personal?

4. JUSTIFICACIÓN

4.1 Justificación operativa

La implementación de SYNCANIS mejorará significativamente la eficiencia en la gestión de citas, reduciendo los errores en la asignación de turnos mediante un sistema de agenda dinámica con validación de disponibilidad en tiempo real. El control de inventario se optimizará con alertas de stock mínimo, evitando desabastecimientos y compras innecesarias. Además, la automatización de recordatorios y comunicación permitirá al personal dedicar menos tiempo a tareas administrativas repetitivas y más a la atención de calidad de los perros.

4.2 Justificación económica

SYNCANIS generará un impacto económico positivo al reducir las pérdidas por cancelaciones de último momento (mediante recordatorios automáticos), disminuir los costos por desabastecimiento (con alertas de stock mínimo) y ahorrar tiempo administrativo que actualmente se invierte en la gestión manual de citas e inventario. Se estima que la inversión en el sistema tendrá un retorno en menos de seis meses, considerando la reducción de pérdidas y la optimización de recursos.

4.3 Justificación estratégica

La adopción de SYNCANIS proporcionará una ventaja competitiva frente a otras estéticas caninas que aún operan con métodos manuales. La profesionalización del servicio mediante una plataforma tecnológica permitirá diferenciarse en el mercado, ofreciendo una experiencia superior al cliente. Asimismo, el sistema está diseñado para crecer con el negocio, permitiendo la incorporación de nuevos servicios, la gestión de múltiples groomers y, en el futuro, el escalamiento a múltiples sedes.

4.4 Justificación social

Los clientes se beneficiarán con una mejor experiencia: podrán agendar citas en línea, recibir recordatorios automáticos por WhatsApp y acceder al historial de servicios de su mascota. El bienestar de las mascotas se verá favorecido por el registro detallado de alergias, comportamientos y servicios previos, lo que permite un trato personalizado y evita incidentes. Los dueños de mascotas tendrán mayor tranquilidad al saber que su perro es atendido por profesionales que conocen su historial completo.

4.5 Justificación laboral

SYNCANIS reducirá la carga administrativa de los groomers y administradores, liberándolos de tareas repetitivas como la gestión manual de citas y el envío de recordatorios. Esto mejorará las condiciones de trabajo, disminuyendo el estrés laboral y permitiendo que el personal se enfoque en lo que realmente importa: la atención de calidad a los perros. Además, la implementación del sistema implicará procesos de capacitación que contribuirán al desarrollo profesional del equipo.

4.6 Justificación tecnológica

El proyecto representa una modernización de la gestión de estéticas caninas, reemplazando métodos manuales por una solución digital integrada. Se adoptarán herramientas digitales de vanguardia como la API de WhatsApp Business para comunicación automatizada y un diseño web responsive accesible desde cualquier dispositivo. El desarrollo se realizará bajo buenas prácticas de ingeniería de software (SCRUM, estándares de codificación, control de versiones), garantizando un producto mantenible y escalable.

4.7 Justificación ambiental

La digitalización de los procesos operativos contribuirá a la reducción del consumo de papel, eliminando la necesidad de agendas físicas, registros impresos y hojas de cálculo en papel. Esto disminuirá la generación de residuos sólidos y la tala de árboles asociada a la producción de papel. Además, la optimización del inventario reducirá el desperdicio de productos químicos y cosméticos, minimizando la contaminación ambiental por su eliminación inadecuada.

4.8 Justificación cultural

SYNCANIS impulsará un cambio de hábitos en la gestión de estéticas caninas, promoviendo la adopción de tecnología como herramienta fundamental para la eficiencia operativa. Esto contribuirá a la profesionalización del sector, elevando los estándares de calidad y servicio. La implementación del sistema fomentará una cultura tecnológica en pequeños negocios, demostrando que la digitalización es accesible y beneficiosa incluso para las pymes.

4.9 Justificación normativa y legal

El desarrollo e implementación de SYNCANIS se ajustará al marco legal colombiano vigente en materia de protección de datos personales, habeas data, delitos informáticos y comercio electrónico. Se cumplirá con la Constitución Política de Colombia (artículo 15) que garantiza el derecho al habeas data y la intimidad personal. Se aplicará la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios (Decretos 1377 de 2013 y 886 de 2014) para la protección de datos personales, obteniendo consentimiento explícito de los clientes y permitiendo el ejercicio de los derechos ARCO. Se implementarán medidas técnicas para prevenir delitos informáticos (Ley 1273 de 2009) y se reconocerá la validez jurídica de los mensajes de datos (Ley 527 de 1999). Adicionalmente, se seguirán los lineamientos de la Circular Única de la SIC y las resoluciones del MinTIC sobre seguridad digital. El incumplimiento de esta normativa podría acarrear sanciones económicas de hasta 2.000 salarios mínimos, por lo que SYNCANIS incorporará principios de privacidad desde el diseño (privacy by design) y documentará su política de tratamiento de datos.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

Desarrollar SYNCANIS, un software para la gestión de citas, inventario y comunicación automatizada en estéticas caninas, que optimice los procesos operativos, reduzca la carga administrativa manual y mejore la experiencia del cliente y el bienestar del perro.

5.2 Objetivos específicos

5.2.1 Analizar los procesos actuales de agendamiento de citas, control de inventario y comunicación con clientes en estéticas caninas, mediante técnicas de levantamiento de información (entrevistas, observación, encuestas), para identificar requisitos funcionales y no funcionales. (Fase Análisis)

5.2.2 Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de datos (MER, modelo relacional, diccionario de datos), los diagramas UML (casos de uso, actividades, clases, secuencias) y las interfaces gráficas responsive (mockups), aplicando estándares de ingeniería de software y metodología SCRUM. (Fase Diseño)

5.2.3 Construir los módulos de gestión de usuarios y roles, clientes y mascotas (con historial detallado que incluya nombre, raza, edad, sexo, enfermedades, alergias, conducta social, conducta individual y antecedentes de servicio), agenda dinámica (arrastrar y soltar, validación de disponibilidad y descanso mínimo entre groomers), inventario (alertas de stock mínimo), servicios, reportes, configuración y auditoría, utilizando tecnologías web (HTML, CSS, JS, Bootstrap) y base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL). (Fase Desarrollo)

5.2.4 Implementar la integración con la API de WhatsApp Business para el envío automático de recordatorios, confirmaciones de citas y recuperación de cancelaciones, mejorando la comunicación con los clientes. (Fase Desarrollo)

5.2.5 Ejecutar pruebas funcionales, de integración, usabilidad y rendimiento (unitarias y de sistema) para validar el cumplimiento de los requisitos, corregir errores y documentar los hallazgos. (Fase Pruebas)

5.2.6 Desplegar el sistema en un entorno de producción (hosting en la nube, dominio, configuración de servidor), elaborar los manuales de usuario y técnico, capacitar al personal de la estética canina y realizar copias de seguridad periódicas. (Fase Implementación)

5.2.7 Desarrollar un módulo de ventas que consolide los datos de ventas, servicios prestados y productos vendidos, permitiendo llevar una contabilidad clara y sin datos ficticios basada en la operación real del establecimiento. (Fase Desarrollo)

6. ALCANCE

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar SYNCANIS, un software web responsive para la gestión de citas, inventario y comunicación automatizada en estéticas caninas. El alcance se define mediante las funcionalidades incluidas, las exclusiones, las restricciones técnicas y operativas, los perfiles de usuario y la cobertura geográfica inicial y futura.

6.1 Funcionalidades incluidas (IN-SCOPE)

A continuación, se detallan los módulos y funcionalidades que serán desarrollados e implementados en su totalidad dentro del proyecto SYNCANIS.

6.1.1 Módulo de autenticación y control de acceso

Este módulo gestiona el ingreso al sistema y la seguridad de las sesiones de usuario.

- 6.1.1.1 Inicio de sesión: El sistema permitirá a los usuarios (administrador, groomer, cliente) acceder mediante un formulario seguro que valida usuario y contraseña. Las credenciales se almacenarán con cifrado hash (bcrypt). Tras una autenticación exitosa, se redirigirá al dashboard correspondiente según el rol asignado.

- 6.1.1.2 Recuperación de contraseña: El sistema incluirá un mecanismo de recuperación de contraseña mediante enlace temporal enviado al correo electrónico registrado. El enlace tendrá una vigencia máxima de 24 horas y permitirá al usuario establecer una nueva contraseña.

- 6.1.1.3 Cierre de sesión: El sistema destruirá la sesión activa y redirigirá al usuario a la pantalla de inicio de sesión, invalidando cualquier token de autenticación.

6.1.2 Módulo de gestión de usuarios y roles

Este módulo permite la administración de los usuarios del sistema y la asignación de permisos según su perfil.

- 6.1.2.1 Registro de usuarios: El administrador podrá registrar nuevos usuarios en el sistema, ingresando datos como nombre completo, correo electrónico, teléfono y rol asignado.

- 6.1.2.2 Consulta de usuarios: El administrador podrá consultar la lista de usuarios registrados, filtrando por nombre, correo o rol, y visualizar los detalles de cada uno.

- 6.1.2.3 Modificación de usuarios: El administrador podrá actualizar los datos de los usuarios registrados, incluyendo su información de contacto y rol.

- 6.1.2.4 Desactivación de usuarios: El administrador podrá desactivar usuarios sin eliminarlos de la base de datos, impidiendo su acceso al sistema pero conservando su historial.

- 6.1.2.5 Asignación de roles: El sistema soportará tres roles predefinidos: administrador (acceso total), groomer (acceso a agenda e historial de mascotas) y cliente (agendamiento y consulta de historial). La asignación de roles se realizará al momento del registro o modificación del usuario.

6.1.3 Módulo de gestión de clientes y mascotas

Este módulo centraliza la información de los clientes y sus mascotas, permitiendo un seguimiento detallado y personalizado.

- 6.1.3.1 Registro de clientes: El administrador o groomer podrá registrar nuevos clientes con sus datos de contacto básicos: nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico.

- 6.1.3.2 Registro de mascotas: Cada cliente podrá registrar una o más mascotas con los siguientes datos obligatorios: nombre, raza, edad (o fecha de nacimiento), alergias conocidas, comportamiento (con otros perros y con personas) y observaciones adicionales. Los campos de alergias y comportamiento son obligatorios para garantizar la seguridad del animal y del groomer.

- 6.1.3.3 Consulta de historial de mascotas: El groomer y el cliente podrán consultar el historial completo de servicios de cada mascota, incluyendo fecha del servicio, tipo de servicio (baño, corte, hidratación, exfoliación, profilaxis), groomer asignado, productos utilizados y observaciones del groomer.

- 6.1.3.4 Modificación de datos de clientes y mascotas: El administrador y el groomer podrán actualizar los datos de clientes y mascotas cuando sea necesario (cambio de domicilio, nuevas alergias, cambios de comportamiento, etc.).

6.1.4 Módulo de agenda dinámica

Este módulo es el corazón operativo del sistema, permitiendo la programación y gestión eficiente de las citas.

- 6.1.4.1 Visualización de agenda (calendario, lista): El sistema mostrará la agenda de citas en dos formatos: vista de calendario (por día, semana o mes) y vista de lista (por groomer o por servicio). Los colores diferenciarán los estados de las citas (agendada, confirmada, cancelada, finalizada).

- 6.1.4.2 Asignación de citas (arrastrar y soltar): El groomer o administrador podrá asignar citas mediante una interfaz de arrastrar y soltar sobre los bloques horarios disponibles. El sistema mostrará la disponibilidad en tiempo real.

- 6.1.4.3 Validación de disponibilidad en tiempo real: El sistema no permitirá asignar una cita si el groomer o el espacio de trabajo ya está ocupado en el horario seleccionado. Esta validación evita las dobles reservas.

- 6.1.4.4 Validación de descanso mínimo entre turnos: El sistema respetará un tiempo de descanso mínimo configurable entre el fin de una cita y el inicio de la siguiente, garantizando que los groomers tengan tiempo para preparar el espacio y descansar.

- 6.1.4.5 Reprogramación de citas: El cliente o el administrador podrán reprogramar una cita existente a una nueva fecha u hora, siempre que haya disponibilidad. El sistema enviará una notificación automática al cliente confirmando la nueva cita.

- 6.1.4.6 Cancelación de citas: El cliente o el administrador podrán cancelar una cita. Si la cancelación se realiza con menos de un tiempo configurable (ej. 2 horas de anticipación), el sistema aplicará la política de cancelación definida y liberará el turno para la lista de espera.

- 6.1.4.7 Lista de espera automática: Cuando un cliente cancela una cita de último momento, el sistema notificará automáticamente a los clientes en lista de espera (por orden de antigüedad) ofreciéndoles el turno liberado. El primer cliente en responder y confirmar obtendrá la cita.

6.1.5 Módulo de inventario

Este módulo permite el control eficiente de los productos utilizados en la estética canina.

- 6.1.5.1 Registro de productos (champús, cremas, herramientas): El administrador podrá registrar productos con los siguientes campos: nombre, categoría, proveedor, stock actual, stock mínimo, precio unitario y ubicación en el almacén.

- 6.1.5.2 Consulta de productos: El administrador y el groomer podrán consultar el listado de productos, filtrando por categoría o proveedor, y visualizar el stock disponible.

- 6.1.5.3 Modificación de productos: El administrador podrá actualizar los datos de los productos, incluyendo stock, precio y proveedor.

- 6.1.5.4 Eliminación de productos: El administrador podrá eliminar productos obsoletos o descontinuados. La eliminación será lógica (inactivación) para conservar el historial.

- 6.1.5.5 Alertas de stock mínimo: El sistema generará una alerta visual en el dashboard del administrador cuando el stock de un producto caiga por debajo del nivel mínimo configurado, permitiendo realizar pedidos a tiempo.

- 6.1.5.6 Descuento automático de inventario al finalizar servicio: Cuando un groomer finaliza un servicio, el sistema descontará automáticamente del inventario los productos asociados a ese servicio, manteniendo el stock actualizado sin intervención manual.

6.1.6 Módulo de servicios

Este módulo define los servicios que ofrece la estética canina y sus características.

- 6.1.6.1 Registro de servicios (baño, corte, hidratación, etc.): El administrador podrá registrar servicios con los siguientes campos: nombre, descripción, duración estimada (en minutos), precio base, y productos asociados.

- 6.1.6.2 Consulta de servicios: El administrador, groomer y cliente podrán consultar el catálogo de servicios disponibles, con sus precios y duraciones.

- 6.1.6.3 Modificación de servicios: El administrador podrá actualizar los datos de los servicios (precio, duración, descripción).

- 6.1.6.4 Asociación de productos a servicios: El administrador podrá asociar uno o varios productos a cada servicio. Por ejemplo, el servicio "baño hipoalergénico" estará asociado a "champú hipoalergénico" y "acondicionador". Esto permite el descuento automático del inventario.

- 6.1.6.5 Cálculo de duración por servicio: El sistema calculará la duración total de una cita sumando las duraciones de los servicios seleccionados por el cliente, permitiendo una programación precisa.

6.1.7 Módulo de comunicación automatizada (WhatsApp)

Este módulo integra el sistema con la API de WhatsApp Business para automatizar la comunicación con los clientes.

- 6.1.7.1 Envío de recordatorios automáticos (24 horas antes): El sistema enviará automáticamente un recordatorio de la cita por WhatsApp 24 horas antes de la fecha y hora programada, reduciendo las cancelaciones de último momento.

- 6.1.7.2 Envío de confirmaciones de cita: Cuando un cliente agenda o reprograma una cita, el sistema enviará un mensaje de confirmación con los detalles del servicio, fecha, hora y groomer asignado.

- 6.1.7.3 Recuperación de cancelaciones (notificación a lista de espera): Cuando un cliente cancela una cita, el sistema notificará automáticamente a los clientes en lista de espera, ofreciéndoles el turno liberado.

- 6.1.7.4 Personalización de plantillas de mensajes: El administrador podrá personalizar las plantillas de los mensajes de WhatsApp (recordatorio, confirmación, notificación de lista de espera) adaptándolas a la imagen de su negocio.

6.1.8 Módulo de reportes y estadísticas

Este módulo proporciona información clave para la toma de decisiones gerenciales.

- 6.1.8.1 Reporte de ocupación: Muestra el porcentaje de ocupación de la agenda por día, semana o mes, permitiendo identificar horas pico y horas valle.

- 6.1.8.2 Reporte de ingresos: Muestra los ingresos generados por servicios, por groomer o por período (día, semana, mes, año). Incluye gráficos de barras y líneas.

- 6.1.8.3 Reporte de productos más usados: Identifica los productos con mayor consumo, ayudando a optimizar las compras y a identificar productos que deben tenerse siempre en stock.

- 6.1.8.4 Reporte de clientes frecuentes: Lista los clientes que más servicios han solicitado, permitiendo implementar programas de fidelización.

- 6.1.8.5 Reporte de cancelaciones: Muestra las cancelaciones de citas, clasificadas por motivo (si se registra) y por cliente, ayudando a identificar patrones.

- 6.1.8.6 Exportación a PDF y Excel: Todos los reportes podrán exportarse en formato PDF (para impresión o envío) y Excel (para análisis adicionales).

6.1.9 Módulo de configuración del sistema

Este módulo permite al administrador parametrizar el comportamiento del sistema según las necesidades de su negocio.

- 6.1.9.1 Configuración de horarios de atención: El administrador podrá definir los horarios de apertura y cierre de la estética canina, así como los intervalos de citas (ej. cada 30 minutos, cada 1 hora).

- 6.1.9.2 Configuración de días no laborales: El administrador podrá marcar días festivos o no laborables en el calendario, evitando que se agenden citas en esas fechas.

- 6.1.9.3 Configuración de precios de servicios: El administrador podrá actualizar los precios de los servicios en cualquier momento, y el sistema aplicará los nuevos precios a las nuevas citas.

- 6.1.9.4 Configuración de parámetros de WhatsApp: El administrador podrá configurar el número de teléfono asociado a la API de WhatsApp, las plantillas de mensajes y los horarios de envío de recordatorios.

- 6.1.9.5 Configuración de tiempos de descanso: El administrador podrá definir el tiempo mínimo de descanso entre turnos (ej. 15 minutos) y el tiempo máximo de anticipación para cancelación sin penalización (ej. 2 horas).

6.1.10 Módulo de auditoría y trazabilidad

Este módulo registra todas las acciones críticas del sistema para garantizar la transparencia y facilitar la resolución de conflictos.

- 6.1.10.1 Registro de acciones críticas (login, citas, inventario): El sistema registrará en un log (fecha, hora, usuario, IP, acción realizada) operaciones como: inicio de sesión, creación/modificación/eliminación de citas, cambios en inventario, modificación de perfiles de mascotas y exportación de datos.

- 6.1.10.2 Consulta de logs de auditoría: El administrador podrá consultar los logs de auditoría, filtrando por fecha, usuario o tipo de acción.

6.1.11 Módulo de ayuda y manual de usuario

Este módulo proporciona asistencia a los usuarios del sistema.

- 6.1.11.1 Manual de usuario interactivo (PDF): Se incluirá un manual de usuario en formato PDF, accesible desde el sistema, que explique paso a paso el uso de todas las funcionalidades.

- 6.1.11.2 Ayuda en línea (tooltips, preguntas frecuentes): El sistema incluirá tooltips (información emergente) en los campos más importantes, así como una sección de preguntas frecuentes (FAQ) integrada.

6.2 Funcionalidades no incluidas (OUT-OF-SCOPE)

Quedan explícitamente excluidas del alcance del proyecto las siguientes funcionalidades, las cuales podrían ser consideradas en versiones futuras:

- 6.2.1 Módulo de pagos en línea (integración con pasarelas de pago): No se desarrollará integración con pasarelas de pago (Mercado Pago, PayU, etc.). La facturación y el cobro seguirán siendo gestionados de forma independiente por la estética canina.

- 6.2.2 Aplicación móvil nativa: El sistema será únicamente web responsive, no se desarrollarán aplicaciones nativas para iOS o Android.

- 6.2.3 Gestión de múltiples sedes: El sistema está diseñado para administrar una sola estética canina por instancia. No se contempla la gestión centralizada de múltiples sedes en esta versión.

- 6.2.4 Integración con hardware específico (lectores de código de barras): No se integrará con hardware como lectores de código de barras, impresoras térmicas, etc.

- 6.2.5 Módulo de veterinaria (consultas médicas, cirugías): El sistema se enfoca en servicios de estética (baño, corte, hidratación, exfoliación, profilaxis preventiva), no en consultas médicas, cirugías o tratamientos veterinarios avanzados.

- 6.2.6 Inteligencia artificial avanzada (predicción de cancelaciones): No se implementarán algoritmos de inteligencia artificial para predecir cancelaciones o recomendar servicios.

6.3 Restricciones técnicas y operativas

El desarrollo y operación del sistema están sujetos a las siguientes restricciones:

- 6.3.1 Navegadores compatibles: El sistema funcionará correctamente en las versiones actuales de Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari. No se garantiza su funcionamiento en navegadores obsoletos o no estándar.

- 6.3.2 Conexión a Internet requerida para la API de WhatsApp: El envío de recordatorios y notificaciones por WhatsApp requiere una conexión a Internet activa. Si la estética canina no cuenta con conexión, esta funcionalidad no estará disponible.

- 6.3.3 Hosting gratuito o de bajo costo inicial: El despliegue inicial del sistema se realizará en un hosting gratuito o de bajo costo (ej. 000webhost, DigitalOcean, AWS free tier) para minimizar la inversión inicial.

- 6.3.4 Dedicación parcial del equipo: El equipo de desarrollo está compuesto por 5 aprendices del SENA, con una dedicación parcial estimada de 10 horas semanales por integrante, lo que puede afectar los tiempos de entrega.

- 6.3.5 Plazo de desarrollo: El plazo de desarrollo estimado es de 5 trimestres restantes (a partir de abril de 2026), con entregas parciales al final de cada trimestre.

6.4 Usuarios y perfiles de acceso

El sistema contempla cuatro perfiles de usuario con diferentes niveles de acceso y funcionalidades:

6.4.1 Administrador de la estética canina

- 6.4.1.1 Acceso total al sistema: El administrador tiene acceso a todos los módulos y funcionalidades, sin restricciones.

- 6.4.1.2 Gestión de usuarios y roles: Puede registrar, modificar, consultar y desactivar usuarios, así como asignar roles (administrador, groomer, cliente, consultor).

- 6.4.1.3 Configuración del sistema: Puede configurar horarios, días no laborales, precios, parámetros de WhatsApp y tiempos de descanso.

6.4.2 Groomer (peluquero canino)

- 6.4.2.1 Acceso a su agenda diaria: El groomer puede visualizar su agenda personal de citas del día y de la semana, con los detalles de cada mascota (nombre, raza, alergias, comportamiento).

- 6.4.2.2 Consulta de historial de mascotas: Puede consultar el historial completo de servicios de cada mascota, incluyendo observaciones de groomers anteriores.

- 6.4.2.3 Registro de observaciones de servicios: Al finalizar un servicio, el groomer puede registrar observaciones sobre el comportamiento del perro, reacciones a productos, o recomendaciones para futuras visitas.

6.4.3 Cliente (dueño de la mascota)

- 6.4.3.1 Agendamiento de citas en línea: El cliente puede agendar, reprogramar y cancelar citas a través de una interfaz web sencilla, seleccionando servicio, fecha, hora y groomer (si lo conoce).

- 6.4.3.2 Consulta de historial de su mascota: Puede consultar el historial completo de servicios de su mascota, incluyendo fechas, tipos de servicio, groomer asignado y observaciones.

- 6.4.3.3 Recepción de recordatorios por WhatsApp: Recibirá recordatorios automáticos de sus citas 24 horas antes, confirmaciones de agendamiento y notificaciones si su turno en lista de espera se libera.

6.4.4 Consultor (solo lectura, opcional)

- 6.4.4.1 Visualización de reportes: El consultor (ej. dueño del negocio, contador) puede visualizar los reportes de ocupación, ingresos, productos más usados, etc., pero sin posibilidad de modificar datos.

- 6.4.4.2 Consulta de información general: Puede consultar información general del sistema (número de clientes, citas del día, productos con stock bajo) sin poder realizar cambios.

6.5 Cobertura geográfica y escalabilidad

- 6.5.1 Cobertura inicial: una estética canina piloto: El sistema será implementado inicialmente en una estética canina piloto (en colaboración con Paola Murcia, groomer con más de 16 años de experiencia), con el objetivo de validar las funcionalidades y realizar ajustes basados en la retroalimentación real.

- 6.5.2 Escalabilidad futura: múltiples sedes: Aunque la versión inicial está diseñada para una sola estética por instancia, la arquitectura del sistema permitirá, en versiones futuras, escalar a múltiples sedes, gestionando cada una de forma independiente pero con una base de datos centralizada para reportes consolidados.

7. IMPACTOS

La implementación de SYNCANIS generará impactos positivos en múltiples dimensiones del negocio: operativa, económica, estratégica, social, laboral, tecnológica, ambiental, cultural y normativa. A continuación, se describen cada uno de estos impactos.

7.1 Impacto operativo

La automatización de los procesos operativos de la estética canina transformará radicalmente la eficiencia del negocio.

- 7.1.1 Reducción del tiempo de planificación de citas (estimado 40%): Actualmente, los groomers y administradores dedican entre 10 y 12 horas semanales a la planificación manual de citas. Con la agenda dinámica de SYNCANIS (arrastrar y soltar, validación automática de disponibilidad), este tiempo se reducirá aproximadamente un 40%, liberando horas valiosas para la atención de los perros y otras tareas administrativas.

- 7.1.2 Disminución de errores en la asignación de turnos (estimado 80%): Los errores comunes como dobles reservas, asignación a personal en vacaciones o incapacitado, e incumplimiento del límite de horas semanales se reducirán drásticamente. La validación en tiempo real del sistema evitará estos problemas, disminuyendo los errores de asignación en un 80%.

- 7.1.3 Optimización del control de inventario: El registro digital de productos, las alertas de stock mínimo y el descuento automático de inventario al finalizar cada servicio eliminarán el desabastecimiento y las compras innecesarias. El administrador tendrá visibilidad en tiempo real del estado de su inventario.

- 7.1.4 Automatización de recordatorios y comunicación: El envío automático de recordatorios por WhatsApp 24 horas antes de la cita, las confirmaciones de agendamiento y las notificaciones de lista de espera eliminarán la carga manual de comunicación, reduciendo las cancelaciones de último momento.

7.2 Impacto económico

SYNCANIS generará ahorros significativos y un retorno de inversión atractivo para la estética canina.

- 7.2.1 Reducción de pérdidas por cancelaciones (estimado 20%): Los recordatorios automáticos por WhatsApp disminuirán la tasa de cancelaciones de último momento. Se estima una reducción del 20% en las pérdidas asociadas a citas no atendidas.

- 7.2.2 Disminución de costos por desabastecimiento (estimado 15%): Las alertas de stock mínimo permitirán realizar pedidos oportunos, evitando compras de emergencia (más costosas) y la pérdida de ventas por falta de productos. Se estima una reducción del 15% en los costos por desabastecimiento.

- 7.2.3 Ahorro en tiempo administrativo: El tiempo que actualmente se dedica a la planificación manual de citas, control de inventario y envío de recordatorios se reducirá significativamente, lo que se traduce en un ahorro de costos laborales y la posibilidad de redistribuir el personal a tareas de mayor valor agregado.

- 7.2.4 Incremento de ingresos por mejor disponibilidad: Al reducir las cancelaciones y optimizar la agenda, se podrán atender más citas en el mismo horario laboral, incrementando los ingresos sin necesidad de contratar más personal.

- 7.2.5 Retorno de inversión estimado (menos de 6 meses): Considerando los ahorros por reducción de cancelaciones, optimización del inventario y eficiencia administrativa, se estima que la inversión en el desarrollo e implementación de SYNCANIS se recuperará en menos de seis meses.

7.3 Impacto estratégico

La adopción de SYNCANIS posicionará a la estética canina como un negocio moderno, profesional y competitivo.

- 7.3.1 Ventaja competitiva frente a otras estéticas: Mientras muchas estéticas aún operan con métodos manuales, la implementación de SYNCANIS permitirá ofrecer un servicio más ágil, organizado y confiable, diferenciándose claramente de la competencia.

- 7.3.2 Diferenciación por profesionalización del servicio: La capacidad de ofrecer agendamiento en línea, recordatorios automáticos e historial detallado por mascota eleva el estándar de servicio, atrayendo a clientes que valoran la tecnología y la organización.

- 7.3.3 Posicionamiento como negocio tecnológico: La adopción de herramientas digitales modernas (web responsive, API de WhatsApp, base de datos en la nube) posiciona a la estética canina como un negocio innovador y preparado para los desafíos del mercado actual.

- 7.3.4 Escalabilidad para futuros crecimientos: La arquitectura del sistema permitirá, en versiones futuras, escalar a múltiples sedes, gestionar más groomers y atender un mayor volumen de clientes sin perder eficiencia.

7.4 Impacto social

SYNCANIS beneficiará tanto a los clientes como a sus mascotas, mejorando la calidad del servicio y el bienestar animal.

- 7.4.1 Mejora en la experiencia del cliente: Los clientes podrán agendar citas en línea, recibir recordatorios automáticos por WhatsApp y consultar el historial de servicios de su mascota, lo que reduce la incertidumbre y mejora su satisfacción.

- 7.4.2 Bienestar de las mascotas (registro de alergias y comportamientos): El registro obligatorio de alergias y comportamientos permite a los groomers conocer de antemano las condiciones especiales de cada perro, evitando el uso de productos inadecuados y reduciendo el riesgo de incidentes.

- 7.4.3 Tranquilidad para los dueños de mascotas: Saber que su perro será atendido por profesionales que conocen su historial completo (alergias, comportamientos, servicios previos) genera confianza y tranquilidad.

- 7.4.4 Reducción de incidentes por desconocimiento de alergias: Al registrar las alergias en el sistema, se evita el uso accidental de productos que puedan causar reacciones adversas, protegiendo la salud del animal.

7.5 Impacto laboral

Los empleados de la estética canina (groomers y administradores) se beneficiarán directamente de la automatización de tareas repetitivas.

- 7.5.1 Reducción de la carga administrativa de los groomers: Los groomers podrán enfocarse en su trabajo principal (el cuidado y embellecimiento de los perros) en lugar de dedicar tiempo a la gestión manual de citas y recordatorios.

- 7.5.2 Mejora de las condiciones de trabajo: La reducción del estrés asociado a la desorganización, las dobles reservas y las cancelaciones de último momento mejorará el ambiente laboral.

- 7.5.3 Capacitación y desarrollo profesional: La implementación del sistema requerirá procesos de capacitación que contribuirán al desarrollo de competencias digitales del personal, aumentando su empleabilidad.

- 7.5.4 Reducción del estrés por desorganización: La automatización de procesos elimina la incertidumbre y la sobrecarga mental asociada a la gestión manual, reduciendo los niveles de estrés laboral.

7.6 Impacto tecnológico

SYNCANIS introduce tecnologías modernas en un sector que tradicionalmente ha operado con métodos manuales.

- 7.6.1 Modernización de la gestión de estéticas caninas: El sistema reemplaza agendas de papel, hojas de cálculo y comunicación manual por una plataforma digital integrada, profesionalizando la operación del negocio.

- 7.6.2 Adopción de herramientas digitales (WhatsApp API, web responsive): La integración con la API de WhatsApp Business y el diseño web responsive (accesible desde cualquier dispositivo) representa un salto tecnológico significativo para el sector.

- 7.6.3 Implementación de buenas prácticas de desarrollo: El uso de metodologías ágiles (SCRUM), estándares de codificación, control de versiones con Git y documentación del código garantiza un producto mantenible y escalable.

- 7.6.4 Sentar bases para futuras integraciones: La arquitectura del sistema permitirá, en el futuro, integrar pasarelas de pago, desarrollar aplicaciones móviles nativas o implementar inteligencia artificial para predicción de cancelaciones.

7.7 Impacto ambiental

La digitalización de los procesos operativos contribuye a la reducción del impacto ambiental.

- 7.7.1 Reducción del consumo de papel (agendas, registros): Al eliminar las agendas de papel, los registros impresos y las hojas de cálculo en papel, se reduce significativamente el consumo de papel y, por lo tanto, la tala de árboles.

- 7.7.2 Disminución de residuos sólidos: La reducción del uso de papel y la digitalización de los procesos disminuye la generación de residuos sólidos (agendas viejas, formularios impresos, etc.).

- 7.7.3 Optimización del uso de productos químicos: El control de inventario y las alertas de stock mínimo evitan compras innecesarias y el vencimiento de productos químicos (champús, cremas, exfoliantes), reduciendo el desperdicio y la contaminación asociada a su eliminación inadecuada.

- 7.7.4 Menor huella de carbono por digitalización: La reducción del transporte asociado a compras de emergencia y la optimización de los procesos logísticos contribuye a disminuir la huella de carbono del negocio.

7.8 Impacto cultural

SYNCANIS impulsa un cambio cultural en la gestión de estéticas caninas, promoviendo la adopción de tecnología.

- 7.8.1 Cambio de hábitos en la gestión de estéticas caninas: El sistema fomenta el abandono de métodos manuales (agendas de papel, WhatsApp desorganizado) y la adopción de herramientas digitales integradas.

- 7.8.2 Profesionalización del sector: La implementación de un sistema tecnológico eleva el estándar de servicio, profesionalizando un sector que tradicionalmente ha operado de manera informal.

- 7.8.3 Adopción de cultura tecnológica en pequeños negocios: SYNCANIS demuestra que la digitalización es accesible y beneficiosa incluso para pequeñas y medianas empresas, fomentando una cultura de innovación.

- 7.8.4 Fomento de la innovación en el sector de mascotas: El proyecto sirve como caso de éxito para que otras estéticas caninas se animen a adoptar soluciones tecnológicas, dinamizando la innovación en el sector.

7.9 Impacto normativo/legal

SYNCANIS garantiza el cumplimiento de la normativa colombiana aplicable, generando confianza y previniendo sanciones.

- 7.9.1 Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (protección de datos): El sistema obtendrá el consentimiento explícito de los clientes para el tratamiento de sus datos y los de sus mascotas, permitirá el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición) y aplicará medidas de seguridad técnicas para proteger la información.

- 7.9.2 Cumplimiento de la Ley 1273 de 2009 (delitos informáticos): Se implementarán medidas técnicas (contraseñas hasheadas, roles de usuario, auditoría de accesos, registro de logs) para prevenir el acceso no autorizado, la interceptación de datos y otros delitos informáticos.

- 7.9.3 Generación de confianza en los clientes: El cumplimiento de la normativa de protección de datos demuestra un compromiso con la privacidad y la seguridad de la información, generando confianza en los clientes.

- 7.9.4 Prevención de sanciones legales: El incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 puede acarrear sanciones económicas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. SYNCANIS incorpora desde su diseño los principios de privacidad (privacy by design), previniendo estas sanciones.

8. MATRIZ DE RIESGO

La matriz de riesgos es una herramienta fundamental que permite identificar, analizar y priorizar los riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto SYNCANIS. Su objetivo es anticipar posibles eventos que podrían tener un impacto negativo, de manera que se puedan tomar decisiones informadas y planificar acciones preventivas o correctivas.

A continuación, se presentan los riesgos identificados, clasificados por categorías, junto con sus estrategias de mitigación y planes de contingencia.

8.1 Riesgos técnicos

Riesgos relacionados con la tecnología, las herramientas y la infraestructura del sistema.

Tabla 4

Matriz de riesgos del proyecto SYNCANIS – Riesgos técnicos

| Código | Riesgo | Descripción | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel (P×I) | Estrategia de mitigación | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Problemas con la API de WhatsApp Business | La API puede presentar cambios en políticas, costos adicionales, restricciones de uso o fallos en el servicio. El módulo de recordatorios depende de ella. | 3 | 5 | 15 (Alto) | Investigar documentación, usar modo de prueba gratuito, monitorear políticas de Meta. | Plan B (correo o SMS), explorar alternativas como Telegram, presupuestar costo mensual. |
| R-002 | Problemas de rendimiento | El sistema puede presentar lentitud en operaciones habituales (consulta de agenda, asignación de citas, reportes) debido a consultas ineficientes, falta de optimización o hosting de baja calidad. | 3 | 3 | 9 (Medio) | Optimizar consultas SQL, usar índices, implementar caché, elegir hosting con SSD. | Pruebas de carga, migrar a hosting superior, optimizar código crítico. |
| R-003 | Fallos en la base de datos | La BD puede sufrir caídas, corrupción de datos o pérdida de información por errores humanos, fallos del servidor o ataques externos. | 2 | 5 | 10 (Medio) | Copias de seguridad automáticas diarias, transacciones ACID, restringir acceso directo. | Restaurar desde backup, investigar causa, aplicar medidas correctivas. |
| R-004 | Incompatibilidad con navegadores | El sistema puede no funcionar correctamente en navegadores antiguos o en ciertos dispositivos móviles, afectando la experiencia del usuario. | 3 | 3 | 9 (Medio) | Definir navegadores objetivo (Chrome, Firefox, Edge, Safari actuales), usar diseño responsive, pruebas en diferentes resoluciones. | Ajustar estilos CSS, probar con emuladores, limitar soporte a versiones específicas. |
| R-005 | Vulnerabilidades de seguridad | El sistema puede ser vulnerable a ataques de inyección SQL, XSS, CSRF u otras vulnerabilidades comunes en aplicaciones web. | 2 | 5 | 10 (Medio) | Usar framework con protección (Django/Laravel), validar y sanitizar entradas, consultas parametrizadas, principio de mínimo privilegio. | Pruebas de seguridad antes del despliegue, aplicar parches, monitorear logs. |
| R-006 | Problemas con la integración continua o despliegue | El proceso de despliegue automático (CI/CD) puede fallar, generando errores en producción o retrasos en la publicación de actualizaciones. | 2 | 4 | 8 (Medio) | Configurar entornos de prueba (staging), automatizar pruebas antes del despliegue, documentar el proceso. | Despliegue manual temporal, revisar logs de error, corregir configuración. |

8.2 Riesgos operativos

Riesgos relacionados con los procesos, la gestión del proyecto y la interacción con el cliente.

Tabla 5

Matriz de riesgos del proyecto SYNCANIS – Riesgos operativos

| Código | Riesgo | Descripción | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel (P×I) | Estrategia de mitigación | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-007 | Retrasos en la entrega de diagramas o documentación | El equipo puede retrasarse en la elaboración de diagramas UML, documentación técnica o manuales, afectando el cronograma general. | 4 | 3 | 12 (Medio) | Plazos cortos y realistas, reuniones de seguimiento semanales, distribución de tareas de documentación. | Reasignar tareas, priorizar críticos, comunicar retrasos al instructor. |
| R-008 | Incomprensión de las reglas del negocio | El equipo puede no comprender a fondo las reglas del negocio de las estéticas caninas (grooming, alergias, comportamientos, tiempos de cita), llevando a un diseño incorrecto. | 3 | 4 | 12 (Medio) | Entrevistas a groomers profesionales (Paola Murcia, 16+ años), validación de requisitos, documentación clara. | Revisar y ajustar funcionalidades, pruebas de aceptación con usuarios reales o simulados. |
| R-009 | Baja adopción del sistema por parte del cliente real | El cliente (dueño de la estética canina) puede resistirse a usar el sistema por falta de familiaridad con la tecnología, desconfianza o preferencia por métodos manuales. | 3 | 3 | 9 (Medio) | Involucrar al cliente en fases tempranas (mockups, validación), ofrecer capacitación, diseñar interfaz intuitiva. | Pruebas de usabilidad, manual claro, soporte post-implementación. |
| R-010 | Cambios en los requisitos por parte del cliente | El cliente puede solicitar cambios en los requisitos durante el desarrollo, afectando el cronograma y el alcance. | 4 | 3 | 12 (Medio) | SCRUM con sprints cortos (2 semanas), documentar cambios y su impacto, priorizar requisitos esenciales (MVP). | Negociar cambios no críticos para versiones futuras, ajustar cronograma, comunicar implicaciones. |
| R-011 | Falta de validación por parte del usuario final | El cliente o los groomers no prueban el sistema a tiempo, retrasando la detección de errores o funcionalidades mal implementadas. | 3 | 4 | 12 (Medio) | Establecer fechas de validación en el cronograma, recordatorios automáticos al cliente, simplificar el proceso de pruebas. | Realizar pruebas internas con usuarios simulados, documentar hallazgos, ajustar según retroalimentación limitada. |
| R-012 | Pérdida de información durante la migración de datos | Si la estética canina ya tiene datos en papel o Excel, la migración al sistema puede generar pérdida o duplicidad de información. | 3 | 4 | 12 (Medio) | Diseñar un plan de migración paso a paso, validar datos antes y después de la migración, hacer copias de seguridad. | Restaurar datos desde backup, revisar inconsistencias manualmente, limpiar duplicados. |

8.3 Riesgos de equipo

Riesgos relacionados con el equipo de desarrollo y la dinámica de trabajo.

Tabla 6

Matriz de riesgos del proyecto SYNCANIS – Riesgos de equipo

| Código | Riesgo | Descripción | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel (P×I) | Estrategia de mitigación | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-013 | Falta de compromiso de uno o más integrantes | Algunos miembros del equipo pueden no cumplir con sus tareas, no participar en reuniones o entregar trabajos de baja calidad. | 5 | 5 | 25 (Crítico) | Documentar participaciones y entregas, establecer plazos claros y consecuencias, fomentar responsabilidad compartida. | Reasignar tareas a integrantes activos, documentar para el instructor, seguir adelante con los que trabajan. |
| R-014 | Concentración de tareas en uno o dos aprendices | La mayoría de las tareas de redacción, análisis, diseño y coordinación recaen en uno o dos integrantes, generando sobrecarga y riesgo de retrasos. | 5 | 4 | 20 (Alto) | Distribuir tareas desde el inicio con asignaciones claras y rotativas, seguimiento de participación equitativa. | Redistribuir carga, priorizar tareas críticas, escalar al instructor si persiste. |
| R-015 | Conflictos internos que afecten la comunicación | Pueden surgir conflictos personales o diferencias de opinión que afecten la comunicación y la colaboración dentro del equipo. | 3 | 3 | 9 (Medio) | Canales de comunicación formales, reglas de respeto, fomentar ambiente colaborativo. | Mediación del Scrum Master, separar tareas para que integrantes en conflicto trabajen en módulos independientes. |
| R-016 | Rotación o indisponibilidad de algún miembro | Un integrante puede enfermarse, retirarse del programa o ausentarse por motivos personales, afectando la continuidad del proyecto. | 2 | 3 | 6 (Bajo) | Distribuir conocimiento (programación en pares, documentación clara), repositorio compartido, plan de respaldo por rol. | Reasignar tareas, extender plazos si es necesario, solicitar apoyo al instructor. |
| R-017 | Brecha de habilidades técnicas | Algunos integrantes pueden no tener las habilidades técnicas necesarias para ciertas tareas (diagramas avanzados, integración de API, optimización de BD). | 3 | 4 | 12 (Medio) | Capacitación interna, investigación autodidacta, asignación de tareas según fortalezas, consulta a instructores. | Reasignar tareas a quienes tengan más experiencia, buscar tutoriales o ejemplos, solicitar ayuda externa (instructor). |
| R-018 | Mala comunicación con el instructor | El equipo puede no entender las instrucciones del instructor o no recibir retroalimentación a tiempo, generando desviaciones en el proyecto. | 3 | 4 | 12 (Medio) | Asistir a todas las reuniones, tomar notas, hacer preguntas específicas, enviar avances para retroalimentación temprana. | Solicitar reunión extraordinaria, enviar correo con dudas concretas, revisar grabaciones o materiales de clase. |

8.4 Riesgos externos

Riesgos relacionados con factores externos al equipo, como proveedores de servicios, normativas o clientes.

Tabla 7

Matriz de riesgos del proyecto SYNCANIS – Riesgos externos

| Código | Riesgo | Descripción | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel (P×I) | Estrategia de mitigación | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-019 | Cambios en las condiciones de hosting o dominio | El proveedor de hosting puede cambiar sus políticas, aumentar los precios o tener caídas del servicio, afectando la disponibilidad del sistema. | 2 | 3 | 6 (Bajo) | Elegir hosting con buena reputación (DigitalOcean, AWS), leer términos de servicio, tener plan de migración. | Migrar a otro proveedor, ajustar presupuesto, comunicar cambios a los usuarios. |
| R-020 | La API de WhatsApp Business deja de ser gratuita | La API puede dejar de ser gratuita, aumentar sus costos o restringir el envío de mensajes comerciales. | 3 | 4 | 12 (Medio) | Investigar políticas de Meta, usar modo de prueba gratuito, tener plan B (correo electrónico o SMS). | Implementar envío por correo electrónico, presupuestar costo mensual, explorar alternativas (Telegram). |
| R-021 | Cambios en las políticas del SENA sobre el proyecto | El SENA puede modificar los requisitos del proyecto formativo, las fechas de entrega o los criterios de evaluación. | 2 | 3 | 6 (Bajo) | Mantenerse actualizado con circulares y comunicados, asistir a reuniones informativas, tener plan flexible. | Ajustar cronograma y entregables según nuevas directrices, comunicar cambios al equipo, solicitar aclaraciones al instructor. |
| R-022 | La empresa o estética canina no es real o no existe | El proyecto puede estar basado en una estética canina simulada (sin cliente real), limitando la validación de requisitos y prueba en entorno real. | 4 | 3 | 12 (Medio) | Validar existencia de la empresa (registro, contacto, ubicación). Si no es posible, documentar caso de estudio simulado basado en entrevistas reales. | Usar caso de estudio documentado, pruebas con usuarios simulados (compañeros, instructores), explicar en sustentación. |
| R-023 | El cliente real se desiste o ya no quiere colaborar | El cliente (dueño de la estética canina) puede retirar su apoyo, dejar de responder o negarse a validar los requisitos. | 3 | 4 | 12 (Medio) | Acuerdo de colaboración por escrito (carta de aval) desde el inicio, tener un cliente de respaldo, comunicación fluida y profesional. | Continuar con caso de estudio documentado, pruebas con usuarios simulados, explicar situación al instructor. |
| R-024 | Problemas con proveedores externos (dominio, certificado SSL) | El registro del dominio o la obtención del certificado SSL puede tardar más de lo previsto o tener costos adicionales no presupuestados. | 2 | 3 | 6 (Bajo) | Comprar dominio con anticipación, elegir proveedores confiables, usar certificados SSL gratuitos (Let's Encrypt). | Buscar otro proveedor, ajustar presupuesto, usar alternativa temporal (sin SSL en pruebas). |

8.5 Riesgos legales / normativos

Riesgos relacionados con el cumplimiento de la normatividad colombiana aplicable al proyecto.

Tabla 8

Matriz de riesgos del proyecto SYNCANIS – Riesgos legales / normativos

| Código | Riesgo | Descripción | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel (P×I) | Estrategia de mitigación | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-025 | Incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (protección de datos) | El sistema puede no cumplir con los requisitos de consentimiento explícito, derechos ARCO o medidas de seguridad, generando sanciones. | 2 | 5 | 10 (Medio) | Diseñar el sistema con privacidad desde el origen (privacy by design), obtener consentimiento explícito, permitir ejercicio de derechos ARCO. | Revisar y ajustar políticas de tratamiento de datos, documentar cumplimiento, asesorarse con instructor o experto legal. |
| R-026 | Incumplimiento de la Ley 1273 de 2009 (delitos informáticos) | El sistema puede ser vulnerable a accesos no autorizados, interceptación de datos o ataques informáticos, generando responsabilidad penal. | 2 | 5 | 10 (Medio) | Implementar medidas técnicas (contraseñas hasheadas, roles de usuario, auditoría de accesos, logs). | Realizar pruebas de seguridad, aplicar parches, notificar incidentes según la ley, revisar políticas de seguridad. |
| R-027 | Incumplimiento de la Ley 527 de 1999 (comercio electrónico) | Si el sistema genera mensajes de datos (recordatorios, confirmaciones, facturación), puede no cumplir con los requisitos de integridad, autenticidad y conservación. | 2 | 3 | 6 (Bajo) | Asegurar la integridad de los mensajes de datos, conservar registros por el tiempo requerido, usar firmas digitales si es necesario. | Revisar la normativa, ajustar el sistema, documentar el cumplimiento. |
| R-028 | Falta de registro de bases de datos ante la SIC | Si la estética canina maneja más de 10.000 registros o datos sensibles, puede ser obligatorio registrar la base de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). | 2 | 3 | 6 (Bajo) | Investigar si aplica el registro, documentar la base de datos, preparar la información necesaria. | Realizar el registro si es obligatorio, asesorarse con un abogado o consultar la Circular Única de la SIC. |
| R-029 | Incumplimiento de las resoluciones del MinTIC sobre seguridad digital | El sistema puede no cumplir con las normas de seguridad digital establecidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 2 | 3 | 6 (Bajo) | Revisar las resoluciones aplicables, implementar medidas de seguridad recomendadas, mantenerse actualizado. | Ajustar el sistema según las normas, documentar el cumplimiento, consultar con el instructor. |
| R-030 | Conflicto con la propiedad intelectual o licencias de software | El uso de librerías, frameworks o herramientas sin licencia adecuada puede generar conflictos legales o restricciones de uso. | 2 | 4 | 8 (Medio) | Usar solo software de código abierto con licencias permisivas (MIT, Apache, GPL compatible), revisar términos de uso. | Reemplazar componentes problemáticos, buscar alternativas con licencias adecuadas, documentar las licencias usadas. |

8.6 Leyenda de niveles de riesgo

| Nivel | Rango (P×I) | Significado | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítico | 20 – 25 | Riesgo que puede detener el proyecto si ocurre. | Requiere acción inmediata y monitoreo constante. |
| Alto | 13 – 19 | Riesgo que puede causar retrasos significativos o afectar la calidad. | Requiere plan de mitigación detallado y seguimiento semanal. |
| Medio | 7 – 12 | Riesgo manejable, pero requiere atención. | Monitoreo periódico y plan de contingencia básico. |
| Bajo | 1 – 6 | Riesgo poco probable o de bajo impacto. | Aceptable, monitoreo ocasional. |

8.7 Glosario de términos de la matriz de riesgos

| Término | ¿Qué significa? | ¿Por qué lo incluimos? |
| --- | --- | --- |
| Probabilidad (1-5) | Qué tan probable es que el riesgo ocurra. 1 = muy baja, 5 = muy alta. | Para cuantificar el riesgo y no dejarlo en una opinión subjetiva. |
| Impacto (1-5) | Qué tan grave sería si el riesgo ocurre. 1 = muy bajo, 5 = muy alto. | Para medir las consecuencias. |
| Nivel (P×I) | Es la multiplicación de Probabilidad × Impacto. El resultado determina si el riesgo es Crítico, Alto, Medio o Bajo. | Para priorizar. Un riesgo crítico (25) se atiende primero que uno bajo (6). |
| Estrategia de mitigación | Acciones que hacemos antes de que el riesgo ocurra para evitar que ocurra o reducir su impacto. | Para ser proactivos, no reactivos. |
| Plan de contingencia | Acciones que haremos después de que el riesgo ocurra, para solucionarlo o minimizar el daño. | Para tener un plan B si falla la mitigación. |
| Riesgo técnico | Relacionado con la tecnología: API, base de datos, rendimiento, seguridad. | Porque son los riesgos más comunes en desarrollo de software. |
| Riesgo operativo | Relacionado con los procesos, la gestión del proyecto y la interacción con el cliente. | Porque la operación del proyecto puede fallar incluso si la tecnología funciona. |
| Riesgo de equipo | Relacionado con las personas: compromiso, conflictos, ausencias. | Porque el factor humano es el más impredecible. |
| Riesgo externo | Relacionado con factores fuera del control del equipo: proveedores, políticas, clientes. | Porque no controlamos todo, pero podemos anticiparnos. |
| Riesgo legal / normativo | Relacionado con el cumplimiento de leyes, decretos, circulares y normatividad colombiana. | Para garantizar que el sistema cumpla con la legislación vigente y evitar sanciones. |